开封市顺河区智慧组工综合

平台采购项目

招标文件

项目编号：BJJZD-2018188

采 购 人：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

日    期：二零一八年七月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

1、总 则	8

2、招标文件	8

3、投标文件	9

4、开标	12

5、评标委员会	13

6、合同授予	13

7、重新招标	13

8、纪律和监督	14

9、需要补充的其他内容	14

第三章  评标办法(综合评分法)	15

第四章  合同条款	20

第五章  货物需求及技术参数要求	22

第六章 投标文件格式	31

一、投标函	34

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	36

三、投标保证金	38

四、售后服务承诺书	39

五、投标报价表	40

六、备品备件、专用工具和消耗品价格表	41

七、 技术文件	42

八、项目组织实施方案	43

九、供应商资格审查资料	44

十、反商业贿赂承诺书	46

十一、其他资料	47

- 招标公告

一、招标条件

本招标项目开封市顺河区智慧组工综合平台采购项目已由上级主管部门批准，采购人为中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部，资金已落实到位。项目已具备招标条件，北京建智达工程管理股份有限公司受中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部的委托，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：开封市顺河区智慧组工综合平台采购项目。

2、项目编号：BJJZD-2018188

3、采购内容：采购智慧组工综合平台设备一批及设备的安装、调试、试运行、验收及后续服务等内容。

4、本次采购控制金额：人民币57.3596万元。

5、资金来源：财政资金。

6、供货及安装期限：自合同签订生效之日起30日历天内完成全部工作内容。

7、交货质量：合格。

8、质保期限：一年。

三、供应商资格条件：

1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1）合法有效的营业执照等证明材料；

2）财务状况报告；（提供企业2017年度经会计事务所或审计机构出具的财务报告，成立不足一年的可不提供。）

3）依法缴纳税收的证明材料；

4）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

5）供应商参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

2、供应商需提供检察机关出具的无行贿犯罪档案查询证明材料（查询对象包含单位、法定代表人），查询日期在有效期内。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动（供应商需提供以上要求的查询网站截图）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

5、本项目不接受联合体投标。

四、报名和招标文件的获取：

1、凡有意参加投标者，应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2018年    月    日至2018年    月    日（法定公休日、法定节假日除外），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示进行网上报名。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。

2、报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定时间下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3、获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的招标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本招标文件制作工具制作电子招标文件。

4、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

5、CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

五、投标文件递交及开标信息

5.1投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件，电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年   月   日上午9时30分（北京时间）。

5.2电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室（以当天开标室电子屏显示为准），地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.3加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

5.4 投标人应按开标程序解密投标文件。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

联 系 人：沈先生

电  话：0371-23388759

地    址：河南省开封市南土街28号

招标代理：北京建智达工程管理股份有限公司

联 系 人：潘女士

电    话：0371-22911333

地    址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

内 容 规 定

项目综合说明： 项目名称：开封市顺河区智慧组工综合平台采购项目。 项目编号：BJJZD-2018188 采购内容：采购智慧组工综合平台设备一批及设备的安装、调试、试运行、验收及后续服务等内容。 本次采购控制金额：人民币57.3596万元。 资金来源：财政资金。 供货及安装期限：自合同签订生效之日起30日历天内完成全部工作内容。 交货质量：合格。 质保期限：一年。 交货地点：采购人指定地点

供应商资格条件： 1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料： 1）合法有效的营业执照等证明材料； 2）财务状况报告；（提供企业2017年度经会计事务所或审计机构出具的财务报告，成立不足一年的可不提供。） 3）依法缴纳税收的证明材料； 4）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 5）供应商参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明； 2、供应商需提供检察机关出具的无行贿犯罪档案查询证明材料（查询对象包含单位、法定代表人），查询日期在有效期内。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动（供应商需提供以上要求的查询网站截图）。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 5、本项目不接受联合体投标。

投标有效期：自投标截止之日起60日历天

采购人书面澄清的时间：投标截止时间15日前

1、投标保证金金额：人民币壹万壹仟肆佰元整（￥11400.00元） 2、投标人以转账（例如网银等）形式提交投标保证金，在投标截止时间前从投标人基本帐户转入开封市公共资源交易中心有限公司的账户。并将转账凭证复印件及开户许可证复印件附入投标文件中。 户 名：开封市公共资源交易中心有限公司 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 行 号：402492001012 账 号：00000114581040364012 备注：用网银支付保证金的供应商，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行 转账时请注明***项目投标保证金 3、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标投标人的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 4、投标保证金将不予退还的情形： （一）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与采购人签订合同； （二）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； （三）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； （四）法律法规和招标文件规定的其他情形。

签字或盖章要求： 电子投标文件由供应商的法定代表人电子签章和企业电子签章；开标现场提交与电子投标文件一致的纸质投标文件，并在封面和骑缝处加盖单位公章（纸质投标文件正副本均应用不褪色的材料书写或打印）。

投标文件份数：投标人必须在投标截止时间前递交 （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； （2）未加密的电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件正本 壹 份，副本 贰 份。纸质投标文件装订要求：胶装成册

投标文件的密封与标记： （1）投标文件正本副本密封一起，并在封口处加盖公章，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。 （2）投标文件和投标文件电子版分别单独密封包装。

投标文件递交要求： （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 15036105835 。 （2）现场递交电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件，应在投标截止时间前递交到指定地点。

投标文件递交截止时间（开标时间）：2018年 月 日上午9时30分。（北京时间） 投标文件递交地点（开标地点）：郑开大道三大街市民之家开封市公共资源交易中心五楼开标室。（以当天开标室电子屏显示为准）

开标程序： 1.采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。 2.投标人按开标程序解密投标文件。 3.开标程序 3.1本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息； （3）宣布开标纪律； （4）电子投标文件解密； （5）电子唱标； （6）投标人代表、采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。

评标委员会组建：5人，由业主代表1名及有关技术、经济等方面的专家4人。 确定方式：投标截止时间前，在相关专家库中随机抽取。

是否授权评标委员会确定中标人：否，由评标委员会推荐3名中标候选人。

本项目设招标控制价，供应商投标报价超出招标控制价的其投标将被否决。 招标控制价：人民币伍拾柒万叁仟伍佰玖拾陆元（￥573596.00元）

供应商对招标文件提出异议的截止时间：投标截止时间15日前

招标代理费：人民币玖仟元整（￥9000.00元），由中标人支付给代理公司。

付款方式：双方签订合同时另行协商。

监督部门：开封市顺河回族区财政局政府采购办

接收质疑或异议的方式：接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间）联系电话：0371-23152555

供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

采 购 人：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部 联 系 人：沈先生 电 话：0371-23388759 地 址：河南省开封市南土街28号 招标代理：北京建智达工程管理股份有限公司 联 系 人：潘女士 电 话：0371-22911333 地 址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号

其他说明： 1.本招标文件中招标人与采购人含义相同，招标代理机构与采购代理机构含义相同，供应商与投标人含义相同。 2.本招标文件未尽事宜，按现行相关法律法规规定执行。

### 1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本项目供货及安装期限：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.8 交货质量：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求：详见供应商须知前附表。

1.3 费用承担

供应商准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 分包、转包

不允许。

1.9 偏离

不允许有重大偏离。

### 2、招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 货物需求及技术参数要求

第六章 投标文件格式

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清后，应在自收到该澄清内容24小时内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.2.4供应商收到修改内容后，应在自收到该修改内容24小时内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

### 3、投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函及开标一览表；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）售后服务承诺书；

（5）投标报价表；

（6）备件、专用工具和消耗品价格表；

（7）技术文件；

（8）项目组织实施方案；

（9）供应商资格审查资料；

（10）反商业贿赂承诺书；

（11）其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目采用固定总价报价，供应商根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不得低于成本价、恶意竞争。

3.2.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是全部货物到达采购人指定地点至采购人正常使用价格；包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）

3.2.3 投标报价为供应商完成采购范围内各项费用的总和。供应商不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各供应商单位的投标报价中若出现采购范围内的漏项、错项、未列项时，均视为供应商已综合在报价内，一律不作调整；各供应商的报价表中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6供应商所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的原装合格产品。

3.2.7 报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。采购人不以最低报价作为中标依据。

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9采购人对供应商提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，供应商应提供便利条件。

3.3 投标有效期

3.3.1投标文件应在供应商须知前附表所规定的投标有效期内有效，供应商不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将投标有效期延长，供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行，供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金缴纳凭证上的交纳人名称必须与供应商名称完全相一致，否则，将视为无效投标保证金，拒收其投标文件。

3.4.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

3.4.3依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（一）成交供应商拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与采购人签订合同；

（二）成交供应商或供应商要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（三）成交供应商拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（四）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5 投标文件的编制

3.5.1供应商未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由供应商负责。

3.5.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.3供应商应将纸质投标文件的正本副本密封在一个包装内、电子文档(U盘)密封在一个包装内，并在封套上注明“正本、副本或电子文档”字样，在封套的封口处加盖供应商单位公章。

3.5.4投标文件未按上述要求密封和标记，采购人将不予接受。

3.5.5纸质投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并须按照招标文件要求加盖供应商的企业公章、企业法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，正本、副本如有不一致之处，以正本为准；数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

3.5.6 投标文件的正本和副本应分别胶装成册，并编制目录。

3.5.7投标文件应避免涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖供应商公章或经企业法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7 投标文件的递交

3.7.1供应商应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达开标地点。

3.7.2在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件为将否决其投标，采购人将原封退给供应商。

3.8 投标文件的修改、补充与撤回

3.8.1供应商可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。

3.8.2投标文件的修改、补充与撤回通知，供应商均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。

3.8.3在投标有效期内，供应商不能修改或撤回其投标文件。

3.9 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：

（1）供应商的法定代表人或其授权代表人未按规定时间参加开标会议；

（2）投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

（3）供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（4）供应商在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（5）供应商对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

（6）投标文件中含有虚假资料；

（7）投标文件中有采购人不能接受的条件；

（8）投标报价高于招标控制价的。

（9）本招标文件规定的其他情形。

### 4、开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人持有效身份证原件亲自到场，准时参加，否则其投标不予接受。

4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）电子投标文件解密；

（5）电子唱标；

（6）投标人代表、采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

### 5、评标委员会

5.1评标委员会

5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6、合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人。

6.2 中标通知

在供应商须知前附表中规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标供应商退还投标保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7、重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的。

（2）经评标委员会评审后通过初步评审不足三家的。

（3）招标文件及法律法规规定的其他情形。

### 8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 9、需要补充的其他内容

9.1 本招标文件最终解释权属采购人；

9.2未尽事宜，按国家现行有关文件规定执行。

- 第三章  评标办法(综合评分法)

评标前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件格式 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效投标报价，且不超过采购人给定的招标控制价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照。 |
|  |  | 财务报告 | 提供企业2017年度经会计事务所或审计机构出具的财务报告，成立不足一年的可不提供。 |
|  |  | 依法缴纳税收证明材料 | 依法缴纳税收的证明材料 |
|  |  | 依法缴纳社保证明材料 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 |
|  |  | 近三年内无重大违法记录声明 | 供应商参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 信用查询证明 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动（供应商需提供以上要求的查询网站截图）。 |
|  |  | 无行贿犯罪查询 | 供应商需提供检察机关出具的无行贿犯罪档案查询证明材料（查询对象包含单位、法定代表人），查询日期在有效期内。 |
|  |  | 备注： 根据财政部公布的87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“须知前附表”中规定的采购内容要求 |
|  |  | 供货及安装期限 | 满足第二章“须知前附表”中规定的供货及安装期限要求 |
|  |  | 投标质量 | 满足第二章“须知前附表”中规定的交货质量要求 |
|  |  | 投标有效期 | 满足第二章“须知前附表”中规定的投标有效期要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“须知前附表”中投标保证金要求 |
|  |  | 投标货物及要求 | 满足第五章“货物需求及技术参数要求”的规定 |

| 2.2.1 |  | 分值构成＝投标报价+技术标+综合标(总分100分) | 投标报价：30分、技术标：45分、综合标：25分 备注：各投标人最终得分为所有评委打分的算术平均值。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 (1) | 价格报价30分 | 投标报价 评分标准 （30分） | 1、价格分统一采用低价优先法计算，即通过初步审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标基准价 投标报价得分=———————— ×30分 投标报价 （得分结果四舍五入，计算保留小数点后2位） |
| 2.2.2 (2) | 技术部分45分 | 系统集成与定制开发（0-9分） | 根据各投标人的投标文件中所提供的信息资源整合、应用集成、数据接口等内容，满足文件要求得5分，优于文件要求得6-9分，不满足者得0分。 |
|  |  | 平台涉及软件产品（0-9分） | 根据各投标人的投标文件中所提供的干部工作智慧管理系统、党建综合管理系统等内容，满足文件要求得5分，优于文件要求得6-9分，不满足者得0分。 |
|  |  | 档案数字化服务（0-9分） | 根据各投标人的投标文件中所提供的档案查缺、整理编码、目录录入、打印装订等内容，满足文件要求得5分，优于文件要求得6-9分，不满足者得0分。 |
|  |  | 硬件产品 （0-9分） | 根据各投标人的投标文件中所提供的加工服务硬件、系统运营所需硬件等内容，满足文件要求得5分，优于文件要求得6-9分，不满足者得0分。 |
|  |  | 组织实施方案（0-9） | 对供应商所提供设备的供货、安装调试、试运行、测试、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性在0-9分内进行打分。 |
| 2.2.2 (3) | 综合部分25分 | 企业相关证书 （0-20） | （1）为保证项目集成质量和集成效果，供应商所投入本项目人员必须为本单位职工（提供社保机构出具的人员在本单位缴纳的社保证明）且具有计算机信息系统集成高级项目经理证书的，每个得4分，最高得12分。 （2）为保证项目涉及信息的安全性，具涉密系统集成甲级资质的，得5分； （3）为保证项目后续运行维护质量，具有有效得ITSS信息技术运行维护标准二级以上认证证书的，得3分； 备注： - 以上要求的相关证书提供扫描件或复印件附在投标文件中并加盖单位公章，要求所提供的证件清晰、完整、准确，投标人对所提供证件的真实性、合规性负责。 - 未提供相关证件或证件提供不符合要求者不得分。 |
|  |  | 售后服务承诺 （0-5） | 根据各投标人投标文件中售后服务承诺情况在0-5分范围内酌情打分。主要包括：售后服务及质量保障体系、详细计划、所提供的备品备件，专用工具情况、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）等。 |

1、评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1-2.1.3规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“供应商须知”第3.9 条规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）参与本项目投标的不同供应商的单位负责人为同一人或者相互存在直接控股、管理关系。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清、说明和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或者对细微偏差作出必要的澄清、说明或者补正；投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字；评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款

开封市政府采购_________项目供货合同（参考）

需方：                           签约时间：

供方：                           签约地点：

供需双方根据201   年   月   日北京建智达工程管理股份有限公司签发的   采购项目[项目编号：   号]的中标通知书和招标文件、中标人投标文件及其它有关文件内容，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物详见货物清单（附后），合同总价款为人民币          元（大写：                   ）。

二、货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

供方提供货物必须是正规厂家生产的全新合格产品且符合产品质量标准要求，并应达到供方投标文件及澄清中的技术标准。

三、合同履行的地点及时间：合同生效后，供方应于   年  月  日前按需方要求送货到需方指定地点。货物运送及安装调试等所产生的一切费用由供方负责。售后服务要求按照招标文件及投标文件的相应条款执行。

四、供方在交付货物时应向需方提供相关技术资料。

五、验收：由供需双方共同验收，如产生异议，由第三方重新进行验收。

六、付款方式及期限：

1、供方开具以               为客户名称的普通发票。

2、付款方式及期限：按照                                规定执行。

七、伴随服务及售后服务

1、供方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定及对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，供方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试及启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对需方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1） 供方指派专人负责与需方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

（2）免费保修期：按生产厂家的标准执行保修期内，供方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

（3）货物故障报修的响应时间为：　  　小时。若货物故障在检修     小时后仍无法排除，供方应在______小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供需方使用，直至故障货物修复。

（4）所有货物保修服务方式均为供方上门保修，即由供方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由供方承担。保修期以后的维修维护由双方协商再定。

八、违约责任：

1、供方未按期交付货物的，如无正当理由，需方有权解除合同。

2、需方无正当理由拒收设备，向供方支付货物款总值10%的违约金。

3、所交的货物品种、型号、质量不符合合同规定的技术参数标准的，需方有权拒收设备，解除合同，供方向需方支付货物款总值20%的违约金。

4、其它违约责任，供需双方、采购方按相关规定承担。

九、供需双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。

十、因设备的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

十一、谈判响应文件及其修改、投标文件及其修改、澄清均为本合同的组成部分。

十二、本合同的签定和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签定地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它：

本合同经双方合同代表签字、加盖公章，并报相关监督部门备案后生效。本合同一式_____份，供需双方各执______份。

需方：                           供方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

开户行：                         开户人：

帐号：                           帐号：

（备注：本合同为参考合同文本格式，双方签订合同时可根据项目内容进行修改或补充。）

- 第五章  货物需求及技术参数要求

| 开封市顺河区智慧组工综合平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程/费用名称 | 子项 | 描述 | 需求分析和设计 |  | 程序开发/实施 |  | 软件测试 |  | 小计 |
|  |  |  |  | 工作量（人天） | 单价 | 工作量（人天） | 单价 | 工作量（人天） | 单价 |  |
| 一 | 系统集成与定制开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息资源整合 | 信息资源调整 | 信息项目整合调整 信息校核及质量管理升级 | 0.9 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 2 |  | 信息整合 | 整合干部管理系统、干部人事档案数字化系统、党建综合系统基础信息 信息资源调整迁移、基础数据录入 | 1.5 |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 信息审计管理 | 增加维护日志管理 增加针对维护日志的提醒及分析统计 | 0.3 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 4 | 应用集成 | 硬件集成 | 对综合平台所需硬件进行安装，调试，部署实施 | 0.57 |  | 1.9 |  | 3.8 |  |  |
| 5 |  | 服务集成 | 完成涉及到所有相应服务于综合平台的对接集成 | 0.45 |  | 1.5 |  | 3 |  |  |
| 6 |  | 平台建设 | 对平台涉及的干部工作智慧管理系统，档案综合服务管理系统，党建综合管控系统进行系统化平台化的集成设计。 | 0.36 |  | 1.2 |  | 2.4 |  |  |
| 7 |  | 应用系统集成 | 对应用系统进行集成调试培训工作，确保系统的顺利运行实施。 | 0.51 |  | 1.7 |  | 3.4 |  |  |
| 8 |  | 系统应用培训 | 制定综合合理的实施培训方案，针对使用者管理者等不同分类组织相应的培训实施方案。 | 0.45 |  | 1.5 |  | 3 |  |  |
| 9 |  | 集成方案制定 | 对全部系统集成进行方案制定，完成互联互通的智慧组工综合平台建设。 | 0.54 |  | 1.8 |  | 3.6 |  |  |
| 10 | 数据接口 | 与综合组工平台库的数据交换接口 | 开发离线数据交换接口 | 1.5 |  | 5 |  | 10 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 平台涉及软件产品 |  |  | 数量（套） |  | 单价 |  | 备注 |  | 小计 |
| 1 | 干部工作智慧管理系统 | 综合管理平台 | 包含系统管理，干部信息管理，部门信息管理，教育培训信息管理，考核评价管理，监督预警信息管理，干部任免流程管控，分析研判，政策法规检索模块，查询统计分析功能在内的10种功能模块。 | 1 |  |  |  | 开封市区县定制版 |  |  |
| 2 |  | 档案数字化管理模块 | 包含数据采集、档案综合管理、综合查询功能的数字化档案管理模块。可实现与综合管理平台的互联互通。 | 1 |  |  |  | 同综合管理平台实现人员对接 |  |  |
| 3 | 党建综合管理系统 | 党建云平台 | 通过数据仓库、OLAP、数据挖掘等新兴技术从多个角度对人员、部门结构、班子结构进行分析，为领导决策提供数据支撑。 | 1 |  |  |  | 公有云版本，包含一年服务器费用 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 档案数字化服务 |  |  | 数量（本） |  | 单价 |  | 备注 |  | 小计 |
| 1 | 档案数字化服务 | 档案查缺 | 根据《干部档案审核工作检查验收评分表》对干部档案进行检查，甄别材料完整性，并登记存在的问题，形成干部档案查缺单。换A4盒等 | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
| 2 |  | 整理编码 | 将零散材料补充至干部档案中；严格把关四类、九类的分类和排序标准；严格把关每份材料的类号、页码编注标准；档案材料排序完成后，用铅笔在每份材料首页的右上角编上类号和顺序号，并在其右下角编写页码 | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
| 3 |  | 目录录入 | 严格准确地进行档案目录录入，具体标准下： 逐份录入，不多录、少录； 录入目录内容与档案内容完全一致，不错录 | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
| 4 |  | 打印装订 | 打印干部档案目录；根据《干部档案整理工作细则》进行装订裱糊工作，做到下边与左边齐整 | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
| 5 |  | 档案扫描 | 每份档案须按十大类按顺序进行扫描操作；根据档案的材质可选择高速与平板两种扫描方式；扫描时档案摆放与扫描仪四角平行，不得损坏纸质档案 | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
| 6 |  | 原始图像制作 | 对档案扫描后的图像进行处理，图像的排列顺序与纸质档案排序要求一致；图像清晰，亮度适中，分辨率300DPI；无坏死文件，无黑屏；图像页码连续，无错页；图像须进行纠偏处理；图像偏斜每行首尾不超过1° | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
| 7 |  | 高清图像制作 | 在原始图像质量基础上：图像的排列顺序与原始图像排序要求一致；图像去掉污斑、黑点、黑边，肉眼观看能达到清晰、平直、干净；版面要进行自动居中操作；图像同原始图像相比不能过浓或过淡，字迹清晰 | 500 |  |  |  | 估算数量 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 硬件产品 |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价 |  | 小计 |
|  | 加工服务硬件 | 台式电脑 | CPU：Intel I5-6500内存：2个DIMM插槽，4G内存 硬盘：1TB SATA 显示器：22寸宽屏液晶 | 3 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 数据备份移动硬盘 | 2T移动硬盘 | 3 |  | 块 |  |  |  |  |
|  |  | 打印机 | 黑白激光打印机，产品定位商用高效最大打印幅面A4，最高分辨率1200×1200dpi ；黑白打印速度33ppm；处理器800MHz；内存标配：256MB，最大：256MB；双面打印自动；网络功能支持有线网络打印。 打印性能 ：首页打印时间8秒；打印语言PCL5e，PCL6，PostScript3仿真，PDF v1.7；打印字体84种可扩展的TrueType字体；月打印负荷5万页；接口类型USB2.0；主机USB端口；Walk-up USB端口；10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 扫描仪 | A3彩色平板扫描仪，智能化功能适合商用办公文档扫描 扫描类型：A3幅面快速平板扫描 扫描技术： 单面彩色光电耦合器件（CCD） 光学分辨率：600dpi 扫描速度：2秒/张（A4、彩色模式、300dpi） 输出格式：jpg、多页tiff、多页pdf等 其他特点：TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。 产品认证：中国（CCC）、RoHS、ENERGY STAR、CE认证 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 办公用品 | 铅笔、橡皮、固体胶、裁纸刀、剪刀、签字笔、A4打印纸、彩色分类纸A4、裱糊纸、起钉器、转笔刀等 | 1 |  | 批 |  |  |  |  |
|  |  | 打孔机 | 干部人事档案专用打孔切边一体机。机器尺寸: 380*310*170mm。孔径：5mm。孔距: 80mm(可调节)打孔厚度：6mm | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | LG移动刻录机 | 光驱类型: DVD-RW可支持的盘片标准: DVD-RW DVD-ROM DVD-RDL DVD-RAM DVD-R DVD+RW DVD+RDL DVD+R CD-RW CD-ROM CD-R刻录格式: DVD+RW接口类型: USB最大DVD刻录速度: 8X | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 刻录光盘 | 档案级刻录光盘 | 200 |  | 张 |  |  |  |  |
|  |  | 监控设备 | 高清摄像头及硬盘录像机等监控相关设备 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 系统运营所需硬件 | 服务器 | 最高可支持256GB 内存(RDIMM) 存储:3*1000G SATA硬盘，最大支持12个3.5寸/16个2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘，支持2个内置 RAID控制器：集成高性能SAS RAID控制器，支持6Gb/s SAS硬盘，支持RAID 0/1/5/6 电源:服务器专用电源 网络:集成Intel 双千兆高性能网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性 PCI I/O 扩展槽：4 个PCI-E2.0 扩展插槽；1 个32bit PCI 33MHz；1个专用SAS卡插槽 | 2 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 交换机 | • 产品类型:千兆以太网交换机 • 应用层级:三层 • 传输速率10/100/1000Mbps • 交换方式存储-转发 • 背板带宽598Gbps/5.98Tbps • 包转发率168Mpps • MAC地址表64K • 端口结构非模块化 • 端口数量34个 • 端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个千兆SFP • 控制端口2个QSFP+ • 扩展模块提供1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡： 2端口万兆SFP+接口板 2端口万兆RJ45接口板 8端口万兆SFP+接口板 8端口万兆RJ45接口板 2端口QSFP+接口板 或堆叠卡 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 服务器机柜 | 尺寸:600mm宽*1166mm高*800深,容积（U）:22, 标准配置:前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板1块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只），重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 前后为圆形通风孔的上下 可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; | 1 |  | 组 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最终合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

投标文件包封格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

年  月  日   时前不得开封

供应商：                                （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （个人电子签章）

年         月        日

正本/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供   应  商：                            （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人 ：                （个人电子签章）

日       期：        年        月        日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、售后服务承诺书

五、投标报价表

七、 技术文件

八、项目组织实施方案

九、供应商资格审查资料

十、反商业贿赂承诺书

十一、其他资料

- 一、投标函

致：         （采购人）

我们收到了                      （项目名称及项目编号）   的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我方郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，参与本次投标报价，投标报价为人民币：    （大写，小写）；交货期：    （按招标文件规定）；交货质量：       ；详见“”。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起60日历天。

如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我方已经按招标文件中的规定，交纳了人民币           元（大写）的投标保证金。

6、我方承认最低报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按本招标文件规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

9、我方独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：______（个人电子签章）

年____月_____日

开标一览表（报价表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | 人民币大写： 小写：￥ |
| 供货及安装期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 交货质量 |  |
| 质保期限 |  |
| 备注 |  |

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄       职务

系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称及项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证明

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　　　　职务：

供应商：　　　　　　　　　　　　　　　　（企业电子签章）

法定代表人：　　　　　　　      　　　　（个人电子签章）

年      月    日

备注：法定代表人本人处理招标投标有关事宜的不需要法定代表人授权委托书，但要有法定代表人身份证明。

## 三、投标保证金

（附转账凭证和开户许可证复印件）

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

## 四、售后服务承诺书

（格式由供应商自拟）

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

## 五、投标报价表

单位：元（人民币）

| 1、此表应列明全部投标报价内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。 序号 | 产品 名称 | 品牌 |  | 生产 厂家 | 主要性能、技术、型号、配置等说明 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … |  | … |  | … | … | … |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充或修改。

- 供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

- 六、备品备件、专用工具和消耗品价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：

1、此表名称栏填写备品备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、表格不足时供应商可根据需要另行添加。

4、若无需要提供的备件、专用工具和消耗品；请注明“无”。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

- 技术文件

（格式自拟）

1、根据本招标文件第五章“货物需求及技术参数要求”中规定的内容进行编写（以满足第五章规定的内容及要求为准）；当投标产品的参数、功能、特点等有关内容与招标文件要求不一致时，还需列明偏差内容及偏差情况；

2、按招标文件要求将拟投有关产品证明材料复印件附后并加盖供应商单位公章。

3、……

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

年     月     日

## 八、项目组织实施方案

（供应商所提供设备的供货、安装调试、试运行、测试、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，格式自拟）

## 九、供应商资格审查资料

供应商必须但不限于提供以下资格证明材料，并对所提供材料的真实性，合规性负责，所提供材料复印件均加盖供应商单位公章：

1、合法有效的营业执照等证明材料；

2、财务状况报告；（提供企业2017年度经会计事务所或审计机构出具的财务报告，成立不足一年的可不提供。）

3、依法缴纳税收的证明材料；

4、依法缴纳社会保障资金的证明材料；

5、供应商参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（格式附后）

6、无行贿犯罪档案查询证明材料。

7、信用查询证明材料

8、供应商认为有必要提供的其他证明材料

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的

书面声明

本公司郑重声明，我公司在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年     月     日

## 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 　　　　　（投标项目名称及项目编号）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

十一、其他资料

（以满足本招标文件要求为准）

1.评标办法要求的企业相关证书的扫描件或复印件。

2.供应商认为有必要提供的其他材料。