西湖东苑（安置区）1号住宅楼、2号商住楼、3号商住楼及地下车库建设项目

招标文件

（施工标段）

项目编号：SXXYHNZB-2020-062

招   标   人：开封新湾置业有限公司

招标代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司

二○二〇年六月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评估法）	17

第四章 合同条款及格式	22

第五章 工程量清单及图纸	26

第六章 投标文件格式	28

一、投标函及投标函附录	30

二、法定代表人身份证明	32

三、法人授权委托书	33

四、投标保证金	35

五、已标价工程量清单	36

六、施工组织设计	37

七、项目管理机构	44

八、资格审查材料	47

九、服务承诺书	50

十、建设工程廉政承诺书	51

十一、其他材料	52

# 第一章 招标公告

西湖东苑（安置区）1号住宅楼、2号商住楼、3号商住楼及地下车库建设项目（二次）招标公告

一、招标条件
     本项目西湖东苑（安置区）1号住宅楼、2号商住楼、3号商住楼及地下车库建设项目已批准建设，招标人为开封新湾置业有限公司，建设资金为自筹资金，资金已落实，项目已具备招标条件，陕西信远工程造价咨询有限公司受开封新湾置业有限公司的委托对该项目的施工进行公开招标。欢迎具有相应资质的投标人参加投标，现将有关事宜公告如下：
二、项目概况及招标范围
2.1项目名称：西湖东苑（安置区）1号住宅楼、2号商住楼、3号商住楼及地下车库建设项目

2.2项目编号：SXXYHNZB-2020-062

2.3资金来源：自筹资金

2.4投资总额：10588万元

2.5建筑面积：53005.67㎡

2.6建设地点：复兴大道北侧、规划路西侧

2.7计划工期：913日历天

2.8工程质量：合格
2.9招标范围：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水、建筑电气、室外配套等施工图纸、工程量清单包含的全部工程施工

2.10标段划分：本次招标1个施工标段

西湖东苑（安置区）1号住宅楼、2号商住楼、3号商住楼及地下车库建设项目施工

三、投标申请人资格要求

3.1 投标人具有独立企业法人资格的施工企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具备且需提供有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2 拟派项目经理须具备建筑工程壹级注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称；施工技术负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称。项目经理不得存在其他在施在建项目。项目经理、技术负责人须是本单位员工，提供劳动合同和2020年1月1日以来在本单位连续缴纳近3个月的社保证明（新聘用的人员从聘用之日算起）；

3.3 财务要求：提供公司2017年、2018年、2019年财务审计报告,无不良债务（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）,若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。

3.4 各投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标单位应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供以上查询截图（须附在投标文件中）。

3.5 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2020年6 月8 日9：00至2020年 6月 12 日17：00；

4.2招标文件获取方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3 获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件(平台系统客服电话0371-23859291)。

4.4 请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

五、投标文件的递交

5.1投标人只需要上传电子投标文件。

5.2电子投标文件上传截止时间2020年 6 月 29 日9时 20 分。

5.3电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传，开标地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.4加密电子投标文件逾期上传或者未上传指定网站的，招标人不予受理。

5.5本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布.

七、联系方式

招标人：开封新湾置业有限公司

联系人：马女士

电话：0371-25680000

地    址：开封新区七大街与安康路交汇处枫华大厦

招标代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司

联系人：李先生

电话 ：13223787288

地 址：郑州市金水区黄河路姚寨路交叉口天一大厦A座

监督单位：开封市建设工程招投标办公室

联系电话：0371-23801488

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：开封新湾置业有限公司 联系人：马女士 电话：0371-25680000 地 址：开封新区七大街与安康路交汇处枫华大厦 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司 联系人：李先生 电话 ：13223787288 地 址：郑州市金水区黄河路姚寨路交叉口天一大厦A座 |
| 1.1.4 | 项目名称及标段 |  | 项目名称: 西湖东苑（安置区）1号住宅楼、2号商住楼、3号商住楼及地下车库建设项目施工标段 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 复兴大道北侧、规划路西侧 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 |  | 建筑面积：53005.67㎡ |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水、建筑电气、室外配套等设计图纸、工程量清单包含的全部工程施工 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 913日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 能力和信誉 |  | 1、 投标人具有独立企业法人资格的施工企业，需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具备且需提供有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、拟派项目经理须具备建筑工程壹级注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称；施工技术负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称。项目经理不得存在其他在施在建项目。项目经理、技术负责人须是本单位员工，提供劳动合同和2020年1月1日以来在本单位连续缴纳近3个月的社保证明（新聘用的人员从聘用之日算起）； 3、财务要求：提供公司2017年、2018年、2019年财务审计报告,无不良债务（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）,若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。 4、各投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标单位应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供以上查询截图（须附在投标文件中）。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织；由投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： （1）未按照招标文件规定正确签署的； （2）未按招标文件 “第六章投标文件格式”要求制作和编制的； （3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （4）未按招标文件要求提交投标保证金的； （5）联合体投标的； （6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； （8）明显不符合技术规格、技术标准要求的； （9）投标文件附加有招标人不能接受的条件的； （10）投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （11）投标报价超出投标最高限价或招标控制价的； （12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； （13）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 |  | 招标控制价以及招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、澄清、修改、答疑和其他有效正式函件，招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件的内容均以书面形式明确的内容为准。招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改、答疑或补充件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年 6 月 29 日 9 时 20分整 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 |  | 在招标公告发布的平台和网站上同时发布后，视为投标人确认收到 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 |  | 在招标公告发布的平台和网站上同时发布后，视为投标人确认收到 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止时间起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金： 小写：20000 元（大写：贰万元整）； 2、投标保证金的形式：投标人须按照《河南省工程保证制度实施办法（试行）》（豫建［2018］14号）规定，由潜在投标人自行选择采取何种方式提交投标保证金。 3、投标人开具电子保函的相关费用需从投标人基本账户转出。投标人拟开具电子保函的，请按招标文件要求及电子保函操作手册进行办理。 4、投标人从基本账户以银行转账的方式缴纳（转账需备注“xxx项目xx标段保证金”，项目名称过长可备注简称）。 注：保证金缴纳绑定，请登录开封市公共资源交易中心网站，查办事指南栏目下的操作规程中的《保证金缴纳绑定操作指南看》或直接登录http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/15732.jhtml。各潜在投标人请按照线上保证金操作规程进行操作，否则将影响投标活动。保证金缴纳必须标注清楚，因此造成的后果责任由投标人自行承担。 5、投标保证金的退还按相关法律法规执行。投标人无需现场办理退还手续，可自行查询是否到账。 投标保证金将不予退还： 1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； 2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性； 3.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； 4.法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 |  | 提供公司2017年、2018年、2019年财务审计报告,无不良债务（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）,若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字及盖章要求 |  | 电子版投标文件按招标文件格式要求签字盖章。 |
| 4.1 | 投标文件 上传时间和开标地点 |  | 截止时间：2020年 6 月 29 日 9 时 20 分整 地址：开封市公共资源交易中心开标室（开标室以当天电子屏幕公布的为准） |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。 2.投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 开标程序 3.主持人点击“开标”，解密开始倒计时。 4.投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）。 5.解密时间结束后5分钟质疑时间,无投标人提出异议，开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5人。其中业主专家1人，相关技术专家 3人，经济专家 1 人。 评标专家确定方式：从省级相关专家库抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3个 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存着影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 签署合同时约定 |
| 7.4 | 付款方式 |  | 签署合同时约定 |
| 10 | 需要补充的其它内容 |  |  |
| 10.1 | 招标控制价 |  | 1.本项目设置招标控制价，投标报价高于招标控制价的，视为无效报价，按废标处理。 2. 招标控制价： 大写： 壹亿零肆佰壹拾叁万贰仟伍佰陆拾捌元玖角 小写：￥104132568.9元； |
| 10.2 | 电子投标文件要求 |  | 投标人应在递交截止时间前通过开封市公共资源交易网递交电子投标文件。 电子投标文件的递交：各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 资格评审项及招标文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求投标单位单独递交，投标人需根据招标文件及投标文件格式要求将原件扫描件或者复印件附在投标文件中即可。 |
| 10.3 | 投标人应提供的其他资料 |  | 1、如因投标人自身原因而提供虚假材料与投标文件不符所引起的法律后果由投标人自行承担。 2、投标人须出具法定代表人签署的承诺针对本项目的“不拖欠农民工工资承诺书”、“无不良行为记录承诺书”. |
| 10.4 | 解释权 |  | 本招标文件解释权归招标人和招标人委托的代理公司，其他未尽事项参考现行国家法律法规和地方相关文件执行。构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（招标人）或采购代理机构负责解释。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 |  | 人民币肆万元（¥40000元），中标人中标后一次性支付代理公司。（现金支付，不含税票） |
| 10.6 | 投诉 |  | 投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 1、接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件； 2、联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室(市民之家6041房间)； 3、联系电话:0371-23152555 |
| 10.7 | 供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |  |
| 10.8 | 特别提醒 | 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |
| 注：1、本项目招标文件的解释权归招标人和招标人委托的招标代理公司。 2、如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。 |  |  |  |

- 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表

1.4.2是否接受联合体投标：不接受。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一(须做出承诺）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1不组织，有投标人自行踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及图纸；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、服务承诺书

十、建设工程廉政承诺书

十一、其他资料

3.2投标报价

3.2.1投标人的投标报价包括完成招标人提供的工程量清单、招标文件及其补遗工作内容所需全部费用，在合同实施期间除合同另有约定的除外不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑相应的风险系数。根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。（注：对于施工中的主要设备材料严禁使用小厂产品，须使用大厂生产的合格产品）

3.2.2投标人应充分考虑施工期间政策、价格和气象等所有风险，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用一并计入总报价，中标后不作调整；

3.2.3招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价；

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性；

（3）.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）.法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，（如有还应）附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年财务状况表” 投标人须提供公司财务审计报告,无不良债务（需提供会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告）,若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标文件应按招标文件中“投标文件格式”中明示需要盖章或签字的地方盖单位电子签章或签字、签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（具体要求详见投标人须知前附表）。

3.8投标文件的修改与撤回

3.8.1在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

3.8.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

- 4.投标

4.1投标文件的上传

4.1.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

投标人在投标人须知前附表第4.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，法人授权委托书委托期限应为具体日期。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律，投标人代表应在投标截止时间到达开标现场，并对电子投标文件进行解密，解密后进行唱标。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。解密的投标文件不足三家时，不在进行开标和唱标。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人依据有关法律、法规、规章的规定组织。评标委员会由招标人代表1名和从相关专家库中随机抽取的经济、技术专家4名评委组成。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会根据规定否决不合格投标或界定为废标后，在评审过程中有效投标不足3家、认为投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

- 7.合同授予

7.1定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同时，中标人应按签署合同时规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当对其予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

1、接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件；

2、联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室(市民之家6041房间)；

3、联系电话:0371-23152555

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 社保及劳动合同 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 注：根据汴公管办[2018]24号文规定：不再要求投标人在开标当天提供任何证件的原件。 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |
|  |  | 工 期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标报价 | 不超过招标控制价 |

- 详细评审

评分因素及评分标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 投 标 报 价：30分 施工组织设计：45分 其他评分因素：25分 评委集体评议，独立打分；各评委汇总得分的算术平均值，即为该单位最终得分。 注：汇总得分计算结果保留两位小数。以下评审数据中属于价格数据的计算结果保留两位小数；偏差率计算结果保留三位小数。 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100 ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |  |  |  |  |
| 2.2.4(1) | 投标报价 | 投标报价（0-30分） | 评标基准价=招标控制价×50% + 有效投标人投标报价（招标控制价的95%—100%）的算术平均值×50%（当有效投标人为5个以上者（不含5个），则去掉一个最高和一个最低后的算术平均值） 当投标人的投标报价在招标控制价的95%—100%之外，该投标单位的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍参与投标报价评分的计算。 如果所有投标人报价均不在招标控制价的95%—100%之内，则以招标控制价作为评标基准价。 （以上提到的95%—100%范围，均含95%及100%） 以评标基准值为基准，投标人的投标报价与评标基准值相等者得基本分（25分），投标报价高于评标基准值的，每高于评标基准值1%从基本分（25分）的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止；投标报价低于评标基准值的，每低于评标基准值1%从基本分（25分）的基础上加1分的比例进行加分，最多加5分；投标报价低于评标基准价5%（不含5%），按每再低1%扣1分的比例在满分（30分）的基准上进行扣分，扣完为止。 偏差率：按偏差率±1%的比例计算投标报价得分，评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入），偏差率不足1%时，按比例计算。 |  | 30 |
| 2.2.4(2) | 施工组织设计评分标准（45分） | 施工方案与技术措施 | 方案及方法先进可行，技术措施合理（0-5分）； |  | 5 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 质量管理体系科学完整、措施合理可行，能够保障工程质量要求（0-5分）； |  | 5 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 安全管理体系完整、措施合理可行，能够保障工程安全要求（0-5分）； |  | 5 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 环境保护管理体系完整、措施合理可行，有扬尘管理措施；（0-5分）； |  | 5 |
|  |  | 重点、难点分析及应急预案 | 重点、难点分析的合理性及相应解决措施的可行性，应急预案的合理、可行；（0-4分）； |  | 4 |
|  |  | 工程进度计划与资源配备 | 总进度表合理，工程进度计划与措施可行，资源配备能够保障工期要求（0-4分）； |  | 4 |
|  |  | 组织机构及管理人员、资源配备计划 | 组织机构模式是否合理并满足工程需要，各部门责任、任务是否明确；劳动力配备计划及主要机械配 备计划合理、可行0-4分； |  | 4 |
|  |  | 试验、检测仪器设备 | 试验、检测仪器设备和措施合理、可行0-3分； |  | 3 |
|  |  | 总平面图布置图 | 总体布置是否详实、合理0-5分； |  | 5 |
|  |  | 合理化建议 | 新技术的应用及在缩短工期、降低工程费用、提高工程质量等方面的具有可操作性、切实可行的合理化建议0-5分； |  | 5 |
| 以上各项如有缺项，则缺项部分为0分。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4(3) | 其他评审因素（25分） | 服务承诺（0-10分） | - 在施工期间不拖欠农民工工资的承诺，评委根据承诺的实质性情况，在0-2分范围内酌情赋分。0-2分 - 工程质量保修期内的优惠及服务承诺，评委根据承诺的实质性情况，在0-2分范围内酌情赋分。0-3分 - 承诺替甲方排忧解难，协调周边关系，且措施合理可行的，评委根据承诺的实质性情况，在0-2分范围内酌情赋分。0-3分 - 其他实质性承诺，评委根据承诺的实质性情况，在在0-2分范围内酌情赋分。0-2分 备注：以上各项如有缺项，则该项为0分。 |  | 10 |
|  |  | 企业业绩（0-4分） | 投标人 2017年1月份（施工合同签订时间为准）以来类似工程业绩，每提供1份得2分，最多得4分；（以中标通知书、施工合同及加盖公章的网页版中标结果公示截图为准） |  | 4 |
|  |  | 投标文件内容完整性和编制水平（0-6分） | 根据投标文件内容完整性，得0-3分； 根据投标文件编制水平，得0-3分 |  | 6 |
|  |  | 业主综合评定（0-5分） | 招标人根据各有效投标人综合实力进行打分（0-5分） |  | 5 |
| 注：本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的投标报价评分标准计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的施工组织设计评分标准计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的其他评审因素评分标准计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（具体规定以实际签订为准）

## 通用条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同

## 第二部分  专用条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或根据需要增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未删除和修改的部分仍有效。

一、词语定义及合同文件

1.发包人是：

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）澄清文件；

（3）中标通知书；

（4）投标报价书；

（5）补充文件；

（6）资格后审文件和资格后审申请文件；

（7）专用合同条款；

（8）通用合同条款；

（9）技术条款；

（10）工程量清单

（12）经双方确认进入合同的其它文件。

二、双方一般权利和义务

1.发包人工作

1.1  提供施工用地

发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签协议时商定。

1.2  发包人不负责供水供电。

2.承包人工作

2.1  遵守法律、法规和规章。

2.2  除执行“通用条款”外，按照国家有关规定，承包人建立岗位责任制和工程质量终身负责制。

三、工期、质量与验收：

工期：

工程质量要求   合格   。

四、安全施工

要求安全文明施工，施工过程中所发生一些安全事故均有承包方负责。

五、合同价款与支付

1.合同价款采用：                           。

2.支付方式：中标单位确定后，双方另行协商

六、材料和工程设备供应

承包人采购主要材料和工程设备，必须征得发包人及监理的同意。

七、工程变更

（1）施工中发包人需要对原规划设计进行调整或工程内容增减变更，应提前以书面形式向承包人发出书面通知。

（2）承包人接到发包人的书面通知后，按变更通知及有关要求组织施工。

（3）规划设计变更所涉及到的工程价款变更由发包人、承包人双方协商解决。

## 第三部分  合同附件格式（供参考）

附件一：

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                    （项目名称），己接受                     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目          的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（l）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）工程量清单

（7）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                （￥          ）。

4．承包人项目经理：                     ；注册证书编号：                  。

5．工程质量符合                     标准。

6.工期：

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

10．本协议书一式     份，合同双方各执一份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              （盖单位章）  承包人：             （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：            （签字）   或其委托代理人：             （签字）

年       月       日                年       月       日

附件二：

履约担保

（发包人名称）:

鉴于                       （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年  月  日参加                （项目名称）     的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（￥              ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真:

年    月    日

第五章 工程量清单及图纸

（另附）

# 第六章 投标文件格式

（项目名称及标段名称）

投  标  文  件

投  标  人：                                 （企业电子签章）

法定代表人：                     （个人电子签章）

日       期：       年    月    日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、服务承诺书

十、建设工程廉政承诺书

十一、其他资料

# 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了  （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：      （小写）：    元的投标总价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     （小写    元）。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．    （其他补充说明）。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（个人电子签章）：

地址：

电话：

年    月    日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  | （大写）： |  | （小写）： 元 |  |  |
| 投标工期 |  | 日历天 |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  | （可另附） |  |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（个人电子签章）：

日期：      年     月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

年    月     日

## 三、法人授权委托书

本人      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：       年       月       日

## 四、投标保证金

附保证金缴纳凭证

## 五、已标价工程量清单

## 六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合招标文件本章要求的内容及图表形式说明施工方法。项目管理机构设置、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、扬尘污染防治措施（必须含有对河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案进行响应承诺）及垃圾处理措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、总平面图、有使用新材料、新技术、新工艺具体切实可行的内容，不能空洞一概而论、节能措施等，同时应对关键工序、复杂环节、重点内容需给出相应的技术措施，冬雨季施工技术措施及方案、减少噪音、降低环境污染措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外须附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本标段工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：拟投入本工程计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五：拟投入本项目施工总平面图

附表一：拟投入本标段工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：拟投入本工程计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：拟投入本项目施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、安全生产考核合格证、身份证、劳动合同，管理过的项目业绩须附合同复印件；技术负责人应附身份证、劳动合同；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件、劳动合同。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

（三）关于项目管理机构人员的承诺书

致：（招标人全称）

如我方中标，我方作出以下承诺：

我方完全按照投标文件中列明的项目管理机构人员负责项目建设，合同签订前项目管理结构人员不再发生调整，如贵单位在合同履行过程中，发现我方未经贵单位同意擅自调整项目管理机构人员，贵单位可单方面终止合同，上报我方主管单位违约事实，同时按照与贵单位签订的合同约定承担相应的违约金，对于贵单位后续施工项目我方均不再参与。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（个人电子签章）：

日  期：      年        月       日

## 八、资格审查材料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、信用查询等材料。

（二）近年来发生的诉讼和仲裁情况

说明：（2017年1月1日以来,新成立企业按实际成立年限提供。）近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（三）财务审计报告

说明：企业近三年（2017年度、2018年度、2019年度）的财务审计报告；新成立企业按实际成立年限提供。

## 九、服务承诺书

承诺书：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年    月    日

## 十、建设工程廉政承诺书

我单位已认真阅读过《开封市建设工程招标投标廉政责任书》，现参加由       （招标人）建设的                       （项目名称及标段名称）的投标活动。现承诺，在参加上述项目投标活动过程中，严格履行《开封市建设工程招标投标廉政责任书》中的责任要求。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（个人电子签章）：

日期：     年    月   日

## 十一、其他材料

注：包括项目经理“无正在施工和正在承接的工程项目承诺书”、投标人认为需要说明的其他证明材料。

- 承诺书

我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（个人电子签章）：

日期：     年    月   日