# 第三章评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1形式评审 |  | 1 |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 2 |  | 投标函签字盖章 |  |  | 加盖单位章并有法定代表人或其委托代理人盖章或签名 |
|  |  | 3 |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 4 |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2资格评审 |  | 1 |  | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 |  |  | 如是三证合一者：只提供营业执照； 如不是三证合一者：应提供税务登记证、组织机构代码证 |
|  |  | 2 |  | 资质证书 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 3 |  | 安全生产许可证 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 4 |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 5 |  | 项目经理无在建证明 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 6 |  | 技术负责人 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 7 |  | 业绩要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 8 |  | 社保要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 9 |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 10 |  | 信用要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 11 |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3响应性评审 |  | 1 |  | 招标范围 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  | 2 |  | 计划工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  | 3 |  | 投标报价 |  |  | 投标总价不超出招标控制总价 |
|  |  | 4 |  | 质量要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  | 5 |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  | 6 |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  | 7 |  | 已标价工程量清单 |  |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围和数量 |
| 条款号 | 评审因素 |  |  |  |  |  | 评审标准 |
| 2.2.1 | 分值构成＝技术标+综合标+商务标(总分100分) |  |  |  |  |  | 技术标：25分 综合标：25分 商务标：50分 评委集体评议，独立打分；评委汇总得分的算术平均值即为该单位最终得分。 注：汇总得分计算结果保留两位小数。以下评审数据中属于价格数据的计算结果保留两位小数；偏差率计算结果保留三位小数。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  |  |  |  |  | 工程量清单报价评标基准价计算公式为: 评标基准价=最高投标限价×K＋投标报价× (1-K)。 其中: 1、K为最高投标限价权重系数，0.3，0.4，0.5,在开标现场随机摇号抽取。 2、投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时(不含5家)，则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。 3、上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 |  |  |  |  |  | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 |  |  |  |  |  | 参考评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 技术标 评分 标准 25分 |  |  |  | 内容完整性 （0～0.5分） | 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件要求，得0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术标不符合招标文件要求，得0分。 |  |
|  |  |  |  |  | 主要施工方案与技术措施（1-3 分） | 施工方案(含工程特点，施工重点与难点及绿色施工)总体安 排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点 有先进和合理的建议。（2<得分≤3） |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安 排合理，施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理 的建议。（1≤得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  | 质量管理体系与措施（1-2 分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联 络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。工 程质量符合工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得 偷工减料。（1.5<得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协 调系统，具体措施可行。工程质量符合工程建设强制性标准 和其他技术标准施工，不得偷工减料。 （1≤得分≤1.5） |  |
|  |  |  |  |  | 安全管理体系与措施（1-2） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理 目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、 人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施 工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大 的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技 术方案措施科学合理、先进可行。 （1.5<得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现 场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的 安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工 程清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、 措施基本可行。（1≤得分≤1.5） |  |
|  |  |  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（1-3分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科 学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证 措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活 区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生 的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑 和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174) 的规定，防治方案科学、先进。 （2<得分≤3） |  |
|  |  |  |  |  |  | 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文 明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等 设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治 理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程 及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174) 的规定，有防治方 案。（1≤得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  | 工期保证措施 （1-2分） | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性， 有具体的违约责任承诺。（1.5<得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具 体的违约责任承诺。（1≤得分≤1.5） |  |
|  |  |  |  |  | 拟投入资源配备计划（0.5-2） | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配 置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件 运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调 配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资(含PC 构件的供应需求)投入计划 与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、 准确。（1<得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理， 满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要， 调配投入计划基本合理; 3.主要物资计划:主要物资(含PC 构件的供应需求)投入计划 与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合 理。（0.5≤得分≤1） |  |
|  |  |  |  |  | 施工进度表与网络计划图（0.5-2分） | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招 标文件对工期的要求。（1<得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。（0.5≤得分≤1） |  |
|  |  |  |  |  | 施工总平面图布置（0.5-1分） | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、 文明施工要求；材料堆放有序。（得1 分） |  |
|  |  |  |  |  |  | 总体布置基本合理、基本满足施工需要。（得0.5 分） |  |
|  |  |  |  |  | 技术创新的应用实施措施（1-2分） | (1)节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新、(4) 技术创新 的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济 适用性。（1.5<得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | (1)节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新、(4) 技术创新 的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。（1≤得分 ≤1.5） |  |
|  |  |  |  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分） | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要 求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。（1.5 <得分≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要 求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。（1<得分≤ 1.5） |  |
|  |  |  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5） | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需 求。（1<得分≤1.5） |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需 求。（0.5<得分≤1） |  |
|  |  |  |  |  | 风险管理措施 （1-2分） | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制 要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（1.5<得分 ≤2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险 控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。（1 ≤得分≤1.5） |  |
| 以上项目若有缺项的，该项为0分； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (2) |  |  | 综合信用 （25分） |  | 企业业绩（0-6分） | 投标人2016年以来承担过公共建筑类工程金额不低于7000万元的项目业绩一项得2分，该项最高6分。（业绩证明需提供中标通知书、合同、竣工验收证明，时间以竣工日期为准。）注：企业业绩和项目经理业绩不可重复使用且与资格要求中业绩不得重复使用。 |  |
|  |  |  |  |  | 企业信用(0-4 分) | 2016年1月1日以来企业承建的项目获得过主管部门颁发的国家级优质工程的一项得4分、省级的一项得2分、市级一项得1分，该项最高4分。（以相关部门颁发证书为准，时间以发证日期为准） （以相关部门颁发证书为准，时间以发证日期为准） |  |
|  |  |  |  |  | 项目经理 业绩（0-4分） | 投标人拟派项目经理2016年以来承担过公共建筑类工程金额不低于7000万元的业绩一项得2分，该项最高4分。（业绩证明需提供中标通知书、合同、竣工验收证明，时间以竣工日期为准。）注：企业业绩和项目经理业绩不可重复使用且与资格要求中业绩不得重复使用。 |  |
|  |  |  |  |  | 履职尽责承诺 （1-3分） | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实 到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位 人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全 员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺。2＜ 得分≤3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和 落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经 理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、 检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺。1≤得分≤2 |  |
|  |  |  |  |  | 优惠承诺 （1～4分） | 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。3＜得分≤4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理， 基本详实可行。1≤得分≤3 |  |
|  |  |  |  |  | 项目经理信用(0-2分) | 2016 年1 月1 日以来省级的优秀项目经理奖项每提供一项得2分,市级的优秀项目经理奖项每提供一项得1 分，最高得2 分；提供相关证件的原件扫描件，时间以颁发时间为准。 |  |
|  |  |  |  |  | 招标人意见(0-2分) | 招标人根据投标标文件对招标文件的响应程度进行综合打分 0-2 分。 |  |
| 2.2.4 (3) |  |  | 商务标 50分 |  | - 投标报价的评审 30分 | 投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、分部分项工程项目综合单价的评审 10分 | 从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程清单项目中抽取5项。 综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。 投标人报价在综合单价基准值95%-103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%-95%范围内（含90%和95%）的，每项得0.25分。满分10分，超出该范围不得分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 措施项目费的评审（不含安全文明措施费） 5分 | 措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  | - 主要材料单价的评审 5分 | 从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。 主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。 投标人报价在材料单价基准值95%-103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在材料单价基准值90%-95%范围内（含90%和95%）的，每项得0.25分。超出该范围不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为0分。 |  |
|  |  |  |  |  | 针对上述2、4款项中部分分部分项工程项目数量较少、施工工艺简单、主材种类较少而不能满足最低抽项要求的，应将所有分部分项工程项目或主要材料项目纳入评审范围。 |  |  |
| 投标人的最终得分： 1．在评标委员会完成所有评审并汇总后取算术平均值，作为该投标人的最终得分。本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 评标办法(综合评估法)

- 1. 评标方法

本次评标采用《河南省建设工程工程量清单招标评标办法》中的综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）未按招标文件规定编制各项报价的；

（5）投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

（6）规费和税金、安全文明施工费违反工程计价有关规定的；

（7）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

（8）未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的；

（9）住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决投标废标条件

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分,各单位的最终得分为每个评委打分的算术平均值。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 附件A：商务标清标内容

商务标清标内容

| 序号 |  | 清标项目 | 清标内容 | 清标结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 1.1 | 项目总报价 | 是否等于各单项工程造价之和 |  |  |
|  | 1.2 | 单项工程费 | 是否等于各单位工程造价之和 |  |  |
|  | 1.3 | 单位工程费 | 是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和 |  |  |
| 2 | 2.1 | 分部分项工程费及单价措施费 | 是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和 |  |  |
|  | 2.2 | 分部分项及单价措施项目编码 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.3 | 分部分项及单价措施项目名称 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.4 | 分部分项及单价措施项目特征 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.5 | 分部分项及单价措施项目计量单位 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.6 | 分部分项及单价措施项目工程量 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.7 | 分部分项工程费及单价措施费清单综合单价 | 综合单价＝人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和 |  |  |
|  | 2.8 | 材料单价 | 材料表中的单价与组成清单单价中的综合单价必须一致 |  |  |
| 3 | 3.1 | 安全文明施工费 | 根据河南省计价依据规定计算 |  |  |
|  | 3.2 | 其他措施费（费率类）项目 | 根据招标文件要求自主报价 |  |  |
| 4 | 4.1 | 其它项目费 | 各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费） |  |  |
|  | 4.2 | 暂列金额 | 应与招标人价格一致 |  |  |
|  | 4.3 | 专业工程暂估价 | 应与招标人价格一致 |  |  |
|  | 4.4 | 计日工 | 应与招标人数量一致 |  |  |
|  | 4.5 | 总承包服务费 | 是否按招标文件要求计算 |  |  |
| 5 |  | 规费 | 根据河南省计价依据规定计算 |  |  |
| 6 |  | 增值税 | 根据河南省计价依据规定计算 |  |  |
| 7 |  | 不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况 |  |  |  |

注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。