开封市公安局业务技术用房项目

通风空调、制冷机房系统设备采购及安装

招标文件

项目编号：豫发改设计[2013]1644号

招 标 人：开  封  市  公  安  局

代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

日    期：二  〇  二  〇  年 五 月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	24

第四章 合同条款及格式	29

第五章 报价编制说明	34

第六章  技术标准和要求	35

第七章 投标文件格式	40

一、投标函及投标函附录	42

二、法定代表人身份证明	44

三、授权委托书	45

四、已标价工程量清单	46

五、 施工组织设计	47

六、项目管理机构	50

七、资格审查资料	52

八、服务承诺书	55

九、技术规格及商务偏差表	57

十、其他材料	58

# 招标公告

开封市公安局业务技术用房项目

通风空调、制冷机房系统设备采购及安装招标公告

一、招标条件

本招标项目开封市公安局业务技术用房项目通风空调、制冷机房系统设备采购及安装已由上级部门批准，项目业主为开封市公安局，建设资金为财政资金。招标代理机构为中科高盛咨询集团有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目名称：开封市公安局业务技术用房项目通风空调、制冷机房系统设备采购及安装

2.2招标范围：招标文件工程量清单范围内所有暖通设备、材料及安装。

2.3项目编号：豫发改设计[2013]1644号

2.4资金来源：财政资金

2.5预算金额： 17133971.06元

2.6工期（交货及安装期限）：

1风机盘管合同签订后25日历天

2冷却水系统 （含冷却塔）合同签订后35日历天

3冷水机组系统合同签订后60日历天

4供暖系统合同签订后25日历天

5新风系统合同签订后45日历天

6其他配套设备及材料合同签订后15日历天

2.7交货地点：采购人指定地点

2.8质   量：合格符合相关行业国家标准

2.9标段划分：本项目共一个标段：开封市公安局业务技术用房项目通风空调、制冷机房系统设备采购及安装

2.10质保期：主机设备质保期：五年（自验收之日起开始计算 ）

主机以外设备及工程质保期：二年 （自验收之日起开始计算 ）

三、投标人资质要求

3.1 基本资格条件：

3.1.1中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。

3.1.2投标人应具备机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

3.1.3项目经理具备机电安装专业注册建造师二级及以上资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供无在建承诺书。
    3.1.4提供2016年、2017年、2018年财务审计报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告；提供2019年1月以来连续12个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

3.2对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动，投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，并提供查询截图。

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4属于政府强制采购节能产品范围内的，投标货物必须为列入财政部和国家发展改革委发布的节能产品政府采购清单的产品。

3.5本项目招标过程中拟派项目经理不得以任何理由更换。

3.6法律法规规定的其他要求。

四、项目落实的政府采购政策

促进中小企业发展政策，促进残疾人就业政策，支持监狱企业发展政策。

五、招标文件的获取

5.1招标文件获取时间：2020年5月20日9时00分至2020年5月26 日17时00分。

5.2招标文件获取方式：凡有意参加投标者，应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按要求下载电子招标文件。投标人未按规定时间下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

5.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的招标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

5.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

六、投标文件递交及开标信息

6.1投标人需要递交电子投标文件，电子投标文件上传截止时间：2020年6月4日09时35分（北京时间）。

6.2电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；地址：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心（开标室以当天电子屏幕公布的为准）。

6.3加密电子投标文件逾期上传或者未上传指定网站的，招标人不予受理。

6.4投标人应按开标程序解密投标文件。

6.5本项目因疫情原因，各投标人开标当天不用到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议，应在投标截止时间后自行登录系统，进行投标文件解密，解密时间为40分钟；在规定时间内未解密的投标人视为放弃本项目的投标。

- 本公告发布媒体
  本次公告在《中国采购与招标网》《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易中心网》上同时发布。

- 八、联系方式

8.1招 标 人：开封市公安局

联 系 人：贾先生

联系电话：18337865631

地   址：开封市第九大街与安顺路交叉口

8.2招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

联 系 人：王先生

电   话：13839980675

地   址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼

8.3监督单位：开封市人民政府重点项目管理办公室

电  话：0371-23388370

# 中科高盛咨询集团有限公司

2020年5月19日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招 标 人：开封市公安局 联 系 人： 贾先生 电 话：18337865631 地 址： 开封市第九大街与安顺路交叉口 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼 联 系 人：王先生 电 话：13839980675 |
| 1.1.4 | 项目名称及标段 |  | 一个标段：开封市公安局业务技术用房项目通风空调、制冷机房系统设备采购及安装 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 |  | 开封市 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件工程量清单范围内所有暖通设备、材料及安装。 |
| 1.3.2 | 工期 |  | 交货及安装期限： 1、风机盘管合同签订后25日历天 2、冷却水系统 （含冷却塔）合同签订后35日历天 3、冷水机组系统合同签订后60日历天 4、供暖系统合同签订后25日历天 5、新风系统合同签订后45日历天 6、其他配套设备及材料合同签订后15日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格符合相关行业国家标准 |
| 1.3.4 | 交货地点 |  | 招标人指定地点 |
| 1.3.5 | 质保期 |  | 主机设备质保期：五年（自验收之日起开始计算 ） 主机以外设备及工程质保期：二年 （自验收之日起开始计算 ） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力 |  | 1.中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。 2.投标人应具备机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。 3.项目经理具备机电安装专业注册建造师二级及以上资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供无在建承诺书。 4.提供2016年、2017年、2018年财务审计报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告；提供2019年1月以来连续12个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。 6.对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动，投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，并提供查询截图。 7.属于政府强制采购节能产品范围内的，投标货物必须为列入财政部和国家发展改革委发布的节能产品政府采购清单的产品。 8.本项目招标过程中拟派项目经理不得以任何理由更换。 9.法律法规规定的其他要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 本工程不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，自收到招标文件之日起一周内各潜在投标人自行踏勘现场（因项目施工现场复杂，建议投标人自行勘察现场）。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开预备会。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间10天前，《开封市公共资源交易信息网》系统内提出。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  | 投标截止时间15天前。 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许下列重大偏离 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1.投标文件无单位公章且无法定代表人(授权委托人)签字或盖章的； 2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3.不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的； 4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 5.投标报价超出招标控制价的； 6.明显不符合技术规格、技术标准的要求； 7.投标文件附加有招标人不能接受的条件的； 8.投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段 或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当 手段的； 9.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文 件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效 的； 10.投标人名称或组织结构、项目经理与投标申请内容不一致，且未在招标文件规定的投标截止时间之前获得招标人书面同意并未在当地招投标监督部门申请变更的； 11.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的； 12.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 13.投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他 材料 |  | 招标控制价以及招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、澄清、修改、答疑和其他有效正式函件，招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件的内容均以相关网站发布的内容为准。招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改、答疑或补充件对同一内容表述不一致时，以最后发出的为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间10天前，《开封市公共资源交易信息网》系统内提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年6月4 日 9时 35 分（北京时间）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 自招标文件澄清发出起1日内。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 自招标文件修改发出起1日内。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 无。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起60日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 不收取。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2015年1月1日以来。 |
| 3.5.3 | 近年完成的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2017年1月1日以来。 |
| 3.5.4 | 近年审计报告的年份 要求 |  | 2016年、2017年、2018年年度财务审计报告（企业成立不足三年的按实际成立年限提供）。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，投标文件应按招标文件要求在规定签章处必须加盖电子签章。由投标人的法定代表人或委托代理人签字，委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 备注：电子投标文件中所附原件扫描件资料均需加盖企业电子章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及 其他要求 |  | 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）。 |
| 3.7.5 | 投标文件的要求 |  | 投标人应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交投标文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确，上传成功后不可撤回。否则，其投标可能被拒绝。 |
| 4.1．1 | 投标文件加密要求 |  | 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密上传投标文件并关注开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/推送信息。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在开标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291。 |
| 5.1 | 开标及投标截止时间 |  | 开标及投标截止时间：2020年6月 4 日9 时 35 分（北京时间）。 开标地点: 郑开大道三大街开封市市民之家5 楼开封市公共资源交易中心开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 本项目采用电子开标，投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为自动放弃投标。 1.投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟内）内完成解密。 2.开标程序：本项目因疫情原因，各投标人开标当天不用到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议，应在投标截止时间后自行登录系统，进行投标文件解密，解密时间为40分钟；在规定时间内未解密的投标人视为放弃本项目的投标。 （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息； （3）宣布开标纪律； （4）电子投标文件解密； （5）电子唱标； （6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （5）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成: 7人，其中招标人代表 2 人, 相关经济1人、技术专家4人；从省级相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | - 否,推荐的中标候选人：1-3名。 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标人要求提交履约保证金，或者被查实存着影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.2 | 中标人公布媒介及期限 |  | 公示媒介：《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》。 ## 公示期限：3个工作日。 |
|  | 履约保证金 |  | 是否缴纳履约保证金：中标人与招标人签订合同前，双方协商决定。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 监督单位 | 开封市人民政府重点项目管理办公室 |  |
| 10.2 | 招标控制价（单位：元） | - 招标控制价（含不可竞争费）。 - 大写：壹仟柒佰壹拾叁万叁仟玖佰柒拾壹元零陆分 - 小写：17133971.06 元 - 注：投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 |  |
| 10.2.1 | - 投标报价要求： - 本项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，招标人不承担中标价格以外的任何费用。 - 投标人在投标报价时应根据招标文件中的有关要求、补充文件、答疑纪要、招标人提供的技术资料、项目实际情况及拟定的设备配置方案，还应考虑施工期间的物价上涨、政策性调整、工程造价变动、设计变更、工期延长等诸多因素以及由此引起的费用变动及投标人自身的技术力量、企业成本、管理水平，企业实力，合理自主报价。 - 投标人应对本项目范围内全部内容进行报价，只投其中部分内容的其投标将被拒绝。投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中，中标后不作任何调整。 - 投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，中标后不得以任何理由要求予以提高。 - 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地情况及任何其它足以影响报价的因素，对招标人提供的清单数量进行校核，如有缺项漏项后果由投标单位自行负责。 - 招标人不接受选择性报价及可变动的报价。投标人的中标价格在合同执行过程中固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |
| 10.3 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.4 | 招标代理服务费 | - 本项目采购代理服务费按开封市市财政局备案标准收取，由中标人支付；计：90500.00元（不含税） 2、缴纳时间：领取《中标通知书》时由中标人交纳。 |  |
| 10.5 | 是否要求项目经理到场 | 不要求； |  |
| 10.6 | 工程款结算 | 工程款结算以最终财政评审为准。 |  |
| 10.7 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.8 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号） - 1.是否专门面向中小微型企业采购：否； - 2.为贯彻落实财库[2011]181号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》，本项目鼓励中小企业参与，中小型企业须提交《中小企业声明函》扫描件加盖电子印章及或相关行政部门出具的认定证明，否则不予采纳；（声明函格式详见附件） - 3.有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）； - 4.除非本项目专门面向中小微型企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目投标的，对小型和微型企业产品的价格将给予6％的扣除。 - 5.中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 - 6.根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 |  |
| 10.9 | 质疑、投诉 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2018】5号）的规定： 递交方式：直接递交纸质文件（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“工程建设项目质疑注意事项”/“工程建设项目投诉注意事项”）。 注：（1）地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6041房间）。 （2）联系电话：0371-23152555 |  |
| 10.10 | - 同义词语 | - 构成招标文件中出现的措辞“采购人”“发包人”在招标投标阶段应当按“招标人”进行理解；“承包人”“供应商”“制造商”在招标阶段应当按“投标人”进行理解。 |  |
| 10.11 | - 招标人需补充的内容 |  |  |
| 10.11.1 | - 对中标人的要求 | - （1）本工程采取总承包方式（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、包验收等），中标人即本工程的承包人；中标人不得以任何形式转包、违法分包给其他单位。如发现有转包、违法分包现象或承包人用临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权立即终止施工合同，并没收其全部履约保证金，由此造成的其他一切经济损失，由中标人负责赔偿。 - （2）中标人应保证在投标文件中拟定的项目经理、项目主要人员未经招标人同意，不得擅自更换。如擅自更换的，中标人向招标人支付中标金额20%的违约金，招标人有权解除合同并要求赔偿损失。 - （3）中标人必须保证节假日、农忙季节不得停工（特殊情况除外，例：大气污染防治），由此所增加的费用已包含在投标报价中。 - （4）由中标人负责项目所需设备、系统、材料的采购、安装、调试、试运行、检测、验收、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作,故投标人投标报价应包含以上全部工作所需要的一切费用及国家规定的税金等，即投标总报价为本项目的“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），投标人都都必须充分考虑，含在投标报价中，中标后不作任何调整。对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |  |
| 10.11.2 | - 设备说明 | - 如需安装调试，投标人应在安装、调试、检测后，向用户提供检测报告、技术手册等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。 - 如需提供备品备件及专用工具，招标文件有要求的应详细列明；招标文件中虽然没有列明，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具和消耗品，投标人也应详细列明。所有备品备件和专用工具必须符合国家标准及行业要求。 - 本次采购产品如在国家强制性认证范围内的应当符合国家强制性CCC认证。 - 如果采购的产品属于国家强制采购的节能产品、环境标志产品、预装正版操作系统软件产品范围，投标人所投产品应符合相关要求 |  |
| 10.12 | - 1.投标人承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果”。 - 2.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |  |

### 1．总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求（所有证件以电子投标文件中扫描件为准）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表;

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场(参照投标人须知前附表)

1.9.1 各投标人按招标文件投标人须知前附表规定的时间、地点自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）项目概况及要求；

(6）技术标准和要求；

(7）投标文件格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间及形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以投标人须知前附表规定形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以投标人须知前附表规定形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以投标人须知前附表规定形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计

（6）项目管理机构

（7）资格审查资料

（8）服务承诺书

（9）技术规格及商务偏差表

（10）其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标函附录”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第七章“投标函附录”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函及开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以投标人须知前附表规定形式通知所有投标人延长投标有效期。

#### 3.4 投标保证金（不收取）

#### 3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中扫描件为准）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书及合同协议书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号，没有则填“无”。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5提供2019年1月以来连续12个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3.5.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.5.7信用记录查询截图。

3.5.8投标人须知前附表中规定的其他内容。

#### 3.6 备选投标方案(不允许)

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应按招标文件要求在规定签章处必须加盖电子签章，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖单位章。授权委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4电子投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，电子版投标文件需按招标文件格式要求，在规定处签章。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

### 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交----需在规定时间内加密上传电子投标文件

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回（本项目不适用）

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点（详见投标人须知前附表）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，评标委员会成员不得参加开标活动。

5.2 开标程序

本项目采用电子开标，投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为自动放弃投标。

1.投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟内）内完成解密。

2.开标程序

本项目因疫情原因，各投标人开标当天不用到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议，应在投标截止时间后自行登录系统，进行投标文件解密，解密时间为40分钟；在规定时间内未解密的投标人视为放弃本项目的投标。

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）电子投标文件解密；

（5）电子唱标；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

投标人在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人或者招标代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标人或者招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

招标人或者招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

（投标人名称）:

(项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以投标人须知前附表规定形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至 	（详细地址）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标委员会：       （签字）

年    月     日

### 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字）

年        月          日

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权委托人签字或盖章和加盖单位公章 |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准（注：评标时以电子投标文件为准，不要求提供原件但必须是原件的扫描件，加盖企业电子签章，否则做无效标处理） |  |  | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  |  | 资质证书 |  | 符合第二章 投标人须知前附表1.4.1规定 |  |
|  |  |  |  | 安全生产许可证 |  | 符合第二章 投标人须知前附表1.4.1规定 |  |
|  |  |  |  | 项目经理 |  | 符合第二章 投标人须知前附表1.4.1规定 |  |
|  |  |  |  | 人员社保证明 |  | 符合第二章 投标人须知前附表1.4.1规定 |  |
|  |  |  |  | 审计报告、纳税证明 |  | 符合第二章 投标人须知前附表1.4.1规定 |  |
|  |  |  |  | 信用证明 |  | 符合第二章 投标人须知前附表1.4.1规定 |  |
|  |  |  |  | 其他 |  | 投标人须知前附表1.4.1其他规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 招标范围 |  | 符合第二章 投标人须知前附表规定 |  |
|  |  |  |  | 工期 |  | 符合第二章 投标人须知前附表规定 |  |
|  |  |  |  | 工程质量 |  | 符合第二章 投标人须知前附表规定 |  |
|  |  |  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  |  |  | 质保期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章 投标人须知前附表规定 |  |
|  |  |  |  | 投标报价 |  | 投标报价不得高于招标控制价。 |  |
|  |  |  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合本项目“工程量清单”给出的范围和数量 |  |
| 注：①第一部分内容：包括形式评审、资格评审及其他与初审有关的要求。 ②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入综合评分阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  |  |  | 商务标：40分、技术标：40分、综合标：20分。评委集体评议分别打分。评委打分的算术平均值，即为该单位最终得分。 |  |
| 2.2.2 | 评标基准值计算方法 |  |  |  |  | 评标基准价=招标控制价×50% + 有效投标人投标报价在招标控制价95%（含）-100%（含）之间的报价的算术平均值×50% 当投标人的投标报价高于招标控制价时，按废标处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 如果所有有效投标人的投标报价均不在招标控制价的95%（含）-100%（含）之间，则评标基准值=招标控制价 |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  |  |  | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准值）/评标基准值 |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4(1) |  | 商务标(40分) | 投标报价评分标准 (40分) |  | 投标报价（40分）：报价基准分为40分，评标报价与评标基准值相比，每高1%在40分的基础上扣1分，扣完为止；每低1%，在40分的基础上扣0.5分，扣完为止。（注：计算结果按四舍五入取至小数点后两位） 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条要求，本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。 投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定。 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：各投标单位投标报价高于招标人招标控制价时，按废标处理。 投标文件未通过初步评审的，其投标报价不再参与投标报价得分的计算。 |  |  |
| 2.2.4(2) |  | 技术标（40）分 | 施工组织设计评分标准 （10）分 |  | 主要施工方案（4分） |  | 主要供货及施工方案先进可行，技术措施合理科学，施工方法规范可靠、有现场管理机构、确保文明施工的技术措施科学可行；在1-4分之间酌情打分。 |
|  |  |  |  |  | 质量管理体系与措施（1分） |  | 有质量管理体系与管理措施得0.5-1分；没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 安全管理体系与措施（1分） |  | 有安全管理体系及安全文明施工措施、有应急事故处理措施，得0.5-1分；没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 环境保护管理体系与措施（1分） |  | 有环境保护管理体系及管理措施得0.5-1分；没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 资源配备及工程进度计划与措施 （3分） |  | 资源配备合理可行、有合理可行的供货及安装进度计划措施；在1-3分之间酌情打分。 |
|  |  |  | 设备技术要求（30分） |  | 所有设备的功能描述及主要技术指标均满足招标文件“第六章 技术标准和要求”中数量及技术要求的，得30分； 有一项加“★”号的具体参数及功能要求不满足招标文件要求的，扣3分。 有一项不加“★”号的技术具体参数及功能要求不满足招标文件要求的，扣0.5分。 |  |  |
| 2.2.4(3) |  | 综合标(20分) | 2.2.4(3.1) 投标企业业绩及其他评分标准（12分） |  | 投标企业2015年1月1日以来承揽的中央空调安装工程项目合同金额在1000万元及以上的业绩每提供1份得1分，最多得3分，时间以合同签订日期为准。投标文件中需提供中标公示网络截图及验收报告扫描件（项目需网络可查并提供查询方式），否则不得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标企业项目经理2015年1月1日以来承揽的中央空调安装工程项目合同金额在1000万元及以上的业绩每提供1份得1分，最多得3分，时间以合同签订日期为准。投标文件中需提供中标公示网络截图及验收报告扫描件（项目需网络可查并提供查询方式），否则不得分。（企业业绩与项目经理业绩不累计得分） |  |  |
|  |  |  |  |  | 主要零部件、备品备件的质量品牌等可靠性、知名度（列出部件品牌名称）得1—3分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准工况下投标产品的节能性、整机质量的先进性1—3分。 |  |  |
|  |  |  | 2.2.4(3.2)服务承诺评分标准（8分） |  | 1、主机设备质保期5年，其他设备质保期2年，在此基础上每延长1年得1分，最高得2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、承诺接到招标人通知后24小时内派相关技术人员到达设备现场提供优质售后服务的得1分，否则不得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、售后服务人员配备：根据拟派项目售后服务人员配置的全面性、合理性进行比较，得分0—2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、除招标文件要求外，投标企业提出有利于招标人的其他优惠条件及售后服务承诺，得分0—3分。 |  |  |
| 注： 以上项目若有缺项的，该项为0分，不缺项的，不低于最低分。评委依据投标人对招标文件发包条件的响应程度及投标书中服务承诺的合理性、可行性、针对性进行评审并打分。 注：一、中标后中标人需在公示期结束3日内向招标人提供同类投标设备、型号、主样机等供招标人审查，如审查不符合本招标文件要求的主机设备参数等技术要求，招标人有权取消其中标资格。 二、中标人签订合同前应详细制定质量、安全、环境、安装、施工及进度总体方案，并经招标人及相关专家审核通过，并在合同签订后严格按照中华人民共和国国家标准（GB 50243-2016）《通风与空调工程施工质量验收规范》及一切相关法规执行，严格按照法律法规及规范要求施工并确保质量，如在合作过程中发现与实际不符，招标人有权单方终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按施工组织设计得分高者优先，施工组织设计得分也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.3评分标准

（l）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项至第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格审查资料的内容发生重大变化时，评标委员会对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合部分评分计算得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分 = A + B + C.

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

### 建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：         

承包人（全称）：     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：



。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：           。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于年月日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)承包人：  (公章)

法定代表人或其授权委托人：  法定代表人或其授权委托人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：       组织机构代码： 

地  址：     地  址：

邮政编码：   邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

授权委托人： 授权委托人：

电  话：电  话：

传  真： 传  真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：   开户银行：

账  号：       账 号：

（仅供参考，以实际签订为准）

### 第二部分 通用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款

### 第三部分  专用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）专用合同条款

第五章 报价编制说明

- 1、编制依据（详见工程量清单）。

- 工程量清单（在会员系统中下载招标文件时在附件中下载工程量清单）。

## 3、图纸（在会员系统中下载招标文件时在附件中下载）。

# 第六章  技术标准和要求

项目名称：开封市公安局业务技术用房项目通风空调、制冷机房系统设备采购与安装

一、本工程项目的材料、设备、施工必须满足现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

二、质量标准 满足相关施工验收规范，达到质量合格标准。

以上规范如有变化，以最新发布的为准。（未尽事项以国家现行规范为准）

- （一）、招标机组具体参数及功能要求

1.项目概况：本次招标的内容为磁悬浮变频离心式冷水机组及风机盘管、空调机组、冷却塔、板式换热机组等全部设备运抵本项目施工现场，负责安装调试，直至验收合格，交付招标人使用。

2.招标内容、货物清单及技术要求

2.1总体技术要求

2.1.1整体要求

2.1.1.1设备尺寸要求：投标设备必须满足进入第一道汽车库门（净高≤2.4米）；第二道人防密闭门尺寸：净高≤2米，净宽≤1.5米；不允许拆墙、拆门，保证设备安装调试后的技术参数不变（根据人防规范要求人防密闭门不允许破拆）。

2.1.1.2磁悬浮变频离心式冷水机组应包括磁悬浮变频离心式制冷压缩机、制冷剂、冷凝器、蒸发器、节流装置、制冷剂系统、控制系统（含启动补偿系统）、安全保护系统等配套设备，应能满足机组常年使用的要求。

2.1.1.3所投设备型号在节能产品政府采购清单内（附政府采购清单截图，用颜色标出相关投标型号）。

2.1.1.4投标设备的制造须通过ISO9001认证、ISO14001认证、ISO18001(OHSAS18001)认证。

2.1.1.5提供CRAA认证或AHRI 认证证书。

2.1.1.6 必须满足国家一级能效标准（提供中国能效标识网截图），COP（国标工况）≥6.3（提供中国能效标识网截图）和 IPLV（C）≥8.1（提供中国能效标识网截图），且投标产品的主机具有中国环境标志认证产品证书。

2.1.1.7提供投标主机制造商的针对该项目专项授权书及售后服务承诺书。

2.1.1.8磁悬浮变频离心式冷水机组须为国际（国内）知名品牌。

★2.1.1.9磁悬浮变频离心式冷水机组及压缩机为同一品牌。

★2.1.1.10投标设备单台机组制冷量不少于2780KW；机组使用寿命在30年以上。

2.1.1.11机组启动方式：变频启动（要求机组对电网无冲击），变频器采用液冷冷却的形式；机组须具有紧急断电保护装置，以便机组突然断电时持续电机转子正常悬浮，直至压缩机安全停止；采用永磁同步变频电机，保护等级应不低于IP54；绝缘等级不得低于F级；电机在380V±10%范围内，应能正常工作。

2.1.1.12叶轮制作完成后经过动平衡试验及相应超速试验。

2.1.1.13采用磁悬浮轴承无需油润滑、油冷却系统；整个机组无需润滑油系统，应在投标文件中说明。

2.1.1.14在压缩机进口导叶可调的基础上还应配置其它有效的防喘机构或措施，确保机组在10%—100%负荷情况下均不会出现喘振，需提供防喘阵的详细介绍。

2.1.1.15蒸发器和冷凝器的制造满足国家压力容器安全监察技术规程要求，外壳均可采用优质碳钢板制造满足不产生冷凝结露的要求；蒸发器采用降膜式或满液式壳管换热器，承压≥1.0MPa；冷凝器采用壳管式换热器，承压≥1.0MPa；蒸发器可拆卸式水室，方便换热管的清洗，蒸发器内应设有吸气挡板，装于压缩机入口处，防止压缩机吸气带液，避免产生液击的危险；冷凝器设置排气挡板，防止来自压缩机的高速气体对铜管的冲刷，并起到均流的作用；冷凝器内部设置过冷器；蒸发器和冷凝器换热管采用内外壁双螺纹无缝紫铜管，壁厚应满足换热、磨损、承压的要求，且底壁厚不小于0.635㎜。管子以机械胀管法固定在管板上，管子可以单独更换而不会对相邻热管产生影响；

2.1.1.16对所有有可能产生冷凝结露的部位应在出厂前做好保温处理，保温材料的防火性能、保温层厚度满足设计规范要求。

2.1.1.17冷水机组采用R134a冷媒（提供制造商公开发行的样册）或同等质量以上的符合国家标准的环保冷媒；电机冷却方式采用液态冷媒冷却。

2.1.1.18运行噪音≤80dB。

★2.1.1.19提供所投主机设备的出厂检测试验报告。

★2.1.1.20免费提供智能云服务系统，实现远程监测、故障预警等功能；远程控制与通讯要求，机组须提供RS—485通讯接口，采用国标通用的MODBUS—RTU开放式通信协议，可与集中控制系统或第三方楼宇自控系统实现通讯。

2.1.1.21节流机构采用可靠的节流技术，应具有控制精度较高、可靠性好的特点，无论在标准工况、变工况、满负荷、变负荷运行时均维持较高的COP值水平。

2.1.1.22控制系统须采用微电脑控制，能完成机组自动控制运行，提供机组即时信息显示平台。可实现用户自主设置冷水出水温度、远程启动/停止、定时启动/停止。

2.1.1.23机组应配有中文显示的大屏幕LCD彩色触摸屏，操作直观简便。通过可视化的图形界面，可直观明了的掌握机组各部件的运行状态和各个重要参数，最佳的控制程序，使制冷机始终在理想、安全的状态下长期运行。

2.1.1.24可根据需要设定冷冻水出口温度，控制系统通过比较冷水进出口温度检测值与设定值，调节进口导叶的开度，配合压力传感器和温度传感器实现机组负荷精确、自动调节，降低机组的能耗。

2.1.1.25控制器能完整地记录发生的故障信息，包括故障发生时间和原因分析，为维修人员排除故障提供详细可靠的信息； PLC中的控制程序是永久的，应保证发生断电时保护机组的设定参数；控制系数具有自适应控制功能，在系统的参数变化到极限引起停机的情况发生前采取防御措施，以确保机组正常运转，减少机组报警和停机的频率。

2.1.1.26冷水机组触摸屏可以显示各种运行参数：冷冻水出水温度、冷冻水进水温度、冷却水出水温度、冷却水进水温度、蒸发压力和蒸发温度、冷凝压力和冷凝温度、主机电流百分比、冷冻水出水温度设定值、电机状态、运行时间、启动次数等。

2.1.1.27机组应具有完善的保护功能，保证机组安全稳定运行。冷水机组应至少具备下列保护功能：蒸发压力过低、冷凝压力过高、主机电流过高、防结冰保护、电机温度过高、防止机组重复启动、启动柜故障、冷冻水及冷却水断水保护、压缩机喘振保护。

2.1.1.28完善的测试：机组在工厂内部完成装配后，在出厂前都要进行全工况性能检测，相关测试台及测试装置必须经过CNAS认证或ARI认证，只有检测合格的产品才可出厂。投标人中标后应免费为每台机组提供制冷剂的首次充注。

2.1.1.29板式换热机组：满足图纸设计要求，传热系数≤3540W/㎡.K。

以上设备参数详见设备清单（规范要求冷量、板换参照工程量清单描述要求）

2.2规范要求

投标人投标设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：

| ARI 550/590-2003 | 蒸汽压缩循环冷水机组 |
| --- | --- |
| GB/T 18430.1-2016 | 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组 |
| GB/T 10870-2014 | 容积式和离心冷水（热泵）机组 性能试验方法 |
| GB 9237-2001 | 制冷和供热用机械系统 安全要求 |
| JB 8554-1997 | 容积式和离心冷水（热泵）机组 安全要求 |
| GB/T 7778-2017 | 制冷剂编号表示方法与安全分类 |
| JB/T 6918-2004 | 制冷用金属与玻璃烧结液位剂和视镜 |
| 国家质量技术监察局 | 压力容器安全技术监察规程 |
| GB 150-1998 | 钢制压力容器 |
| GB 151-2014 | 管壳式换热器 |
| JB/T4700-4707-2000 | 压力容器法兰 |
| GB 9112~9124-2000 | 钢制管法兰 |
| JB 4708-2000NB/47014-2011 | 钢制压力容器焊接工艺评定 |
| JB 4709-2018 | 钢制压力容器焊接规程 |
| JB 4730-1993 | 压力容器无损检测 |
| JB/T 4330-1999 | 制冷和空调设备噪声的测定 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装运输通用技术条件 |
| ...... |  |

我国和国际上的相关标准和规范及本招标文件要求。没有国家标准的按行业标准执行；没有行业标准的，投标人应提供相关制造商标准。投标人应在投标文件中说明，投标设备采用的标准和规范。

3.有关说明

3.1投标人须对本次招标的全部内容进行投标；否则，招标人不予接受。

3.2 投标人在投标文件中应提供下列技术参数和资料

3.2.1投标人在投标文件中，应提供投标主机设备的品牌、型号规格、技术参数、产品样本、数量、单价、制造商全称及制造地点等。

3.2.2投标人在投标文件中，应提供投标产品制造商的相关资质证书。

3.2.3投标产品的制造、安装、验收采用标准。

3.2.4招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

# 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                       （盖章）

法定代表人或其授权委托人：          （签字或盖章）

年     月     日

### 目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、服务承诺书

九、技术规格及商务偏差表

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：              （招标人名称）

- 我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以 大写：      小写：       元的投标报价，工期       ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺自投标截止之日起     日历天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与招标人签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺依据招标文件相关要求向代理机构支付代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”中各项规定的任何一种情形。

5 .我单位承诺：独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。

7．                           （其他补充说明）。

投标人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

年    月      日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 投标人资质等级 |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（含不可竞争费） |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  | 专业级别 |  | 注册编号 |  |

投 标 人：                           （盖章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

年      月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：               性别：             年龄：             职务：

系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投 标 人：                  （盖章）

年      月        日

三、授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托人身份证复印件

投 标 人：                          （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月        日

四、已标价工程量清单

- 施工组织设计

- 投标人编制施工组织设计的要求：施工组织设计应包括但不限于以下内容，可根据第三章评标办法中的施工组织设计评分标准编制。

- 主要施工方案与技术措施；

- 质量管理体系与措施；

- 安全管理体系与措施；

- 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；

- 工期保证措施；

- 拟投入资源配备计划；

## 7）施工进度表与网络计划图；

……

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本标段的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图表示。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

后附人员相关证件扫描件等。

（此表根据人员自行添加）

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 拟项目经理 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照（副本）、安全生产许可证（副本）、资质证书（副本）、社保证明、税收证明、信用证明、财务审计报告等材料的扫描件。

以上资料原件扫描件均需加盖企业电子签章。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

提供合同及中标通知书扫描件，没有则填无。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

提供合同及中标通知书扫描件，没有则填无。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

八、服务承诺书

承诺内容： - 必须含有不更换项目经理、主要技术人员及按所报工期、质量等标准进行供货施工以及按招标人要求按时进场施工等承诺。 ## 2、投标人认为需要增加的其他相关承诺。 投标人： （盖章） 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章） 年 月 日

项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                     （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理            （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，如存在弄虚作假自愿放弃投标资格或中标资格，并愿意承担引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                       （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年     月       日

九、技术规格及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：                        （盖章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章 ）

年      月       日

十、其他材料

招标文件中要求的资料及投标人认为的其他材料。