开封大学校内新能源汽车及电动自行车充电桩项目运营合同

甲方：开封大学

乙方：________

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及《开封大学校内充电桩运营项目公开招租要求》（项目编号：xx）的要求，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方校园内新能源汽车及电动自行车充电桩项目的投资建设、运营管理事宜，达成如下合同条款：

第一条 定义与解释

1.1 “项目” 指本合同约定的，由乙方在甲方校园内投资、建设、运营的充电桩及相关配套设施的总称。

1.2“充电设施” 包括新能源汽车充电桩主机、充电枪、电动自行车充电桩主机、充电插座、配电箱、电缆、网络设备、监控系统、消防设施等所有相关设备及构筑物。

1.3“运营收入” 指乙方通过向用户提供充电服务，以扫码支付等方式收取的全部费用。

1.4“场地使用费” 指乙方因使用甲方场地资源，按本合同约定向甲方支付的费用，该费用为甲方就本项目获得的全部收益。

第二条 合作内容与范围

2.1 建设地点与规模：位于甲方校园内以下指定区域（具体点位、数量及硬化区域以双方书面确认的施工方案或图纸为准）：

（1）新能源汽车充电桩：在行政楼北侧停车场、3号教学楼北侧停车场等区域，分别安装10套（每套2把充电枪），共计20个充电桩，具备交流慢充功能。

（2）电动自行车充电桩：在15号教学楼北侧等区域，建设不少于100个充电接口，具备智能充电、安全保护等功能。

（3）配套设施：包括全部必要的配电、监控、消防、标识，以及对3号教学楼北侧停车场指定区域进行符合标准的路面硬化改造。路面需采用厚度10cm以上、强度C30的混凝土硬化，同时铺设路边石，并规范进行停车线施划。

2.2合作模式：乙方负责项目的全部投资、设计、建设、设备采购安装、运营维护、安全管理及最终用户服务。合作期限届满后，资产处置方式按本合同第十二条执行。

第三条 合作期限与费用结算

3.1合作期限：自 ______年__月__日起至 ______年__月__日止，共计六年。其中建设期30日历天包含在合作期限内。

3.2场地使用费结算：乙方要按照中标租金金额，每年定期将当年度场地使用费一次性支付至甲方指定账户。

（1）场地费标准：场地费按标准收取，每年按12个月计算，年场地费总额为：

大写：           人民币（小写：¥           元）。

（2）场地费缴纳：按年一次性向学校缴纳场地费，场地费实行提前预交，一年一缴纳（第1年在签订合同时缴纳、之后每年均在x月x日前缴纳下一年度费用）。费用须转入甲方对公账户或直接缴纳至甲方财务部门。因客观原因导致确需延后缴纳的，以甲方或甲方代表（直接管理部门）通知为准。否则，视为自动放弃合作资格。

（3）甲方有权随时委托第三方对乙方的收费系统后台数据进行审计，乙方须予以配合。

3.3甲方账户信息：

户名：开封大学

开户行：________

账号：________

第四条 建设标准与要求

4.1 技术要求：乙方建设的充电设施必须符合国家及行业最新标准（如《电动汽车充电站设计标准》GB/T 50966-2024），具备智能计费、远程监控、功率自动识别、充满自停、过载/短路/漏电保护、异常报警、断电记忆、扫码支付（支持微信、支付宝）等功能。

所有充电设施（包括新能源汽车充电桩、电动自行车充电桩及相关配套）必须是全新的、未使用过的合格产品，符合国家强制性产品认证（如需）及行业标准。设备应具备可靠性高、操作简便、维护方便等特点，适应校园7x24小时连续运营环境。

4.2配套设施与硬化工程：

4.2.1 乙方负责建设必要的照明、安全标识、设备围栏等。

（1）线缆与管道：所有电力线缆须采用国标铜芯电缆，敷设于电缆保护管或桥架内，埋地部分须符合规范并有明显标识。

（2）消防设施：在每个充电停车区配置灭火剂充装量不小于30L的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器，推车式灭火器最大保护距离30m。充电停车区应设置火灾报警装置。

（3）监控与照明：充电区域须安装视频监控摄像头，覆盖无死角，录像存储不少于30天。夜间提供充足照明。

4.2.2 乙方须对3号教学楼北侧停车场指定区域进行符合标准的路面硬化施工。该硬化工程是项目不可分割的部分，其质量、工期与充电设施主体工程一同接受验收与考核。

4.3质量保证与证明文件

（1）质保期：整套充电设施质保期自验收合格之日起不少于三年。质保期内非人为损坏，乙方免费维修或更换。

（2）所需证明：乙方在投标及验收时须提供（包括但不限于）：

· 主要设备的国家级产品质量检测报告复印件。

· 产品强制性认证（CCC）证书复印件（如适用）。

· 设备的产品责任险保单复印件。

· 核心元器件（如主板、接触器）的品牌说明及质量承诺。

4.4资产权属：在合作期限内，本项目全部充电设施（包括附属设施）的所有权归乙方所有。

第五条 建设、验收与移交

5.1 建设方案：乙方应在合同生效后15日内，向甲方提交详细施工方案、图纸及进度计划，经甲方书面批准后方可施工。

5.2甲方支持：甲方负责为项目提供必要的场地与电力基础条件。施工期间，甲方应提供必要便利。

5.3验收：项目建设（含充电设施安装与路面硬化等全部工程）完成后，乙方应书面通知甲方验收。甲方应在收到通知后10个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署《项目验收合格确认书》，项目方可正式投入运营。

第六条 运营、维护与安全管理

6.1 运营责任：乙方全面负责项目的日常运营、用户服务、设备维护保养、环境卫生、车辆秩序管理及安全保障。

6.2维护标准：

（1） 定期进行安全巡查并记录（使用水印相机拍照存档，供甲方随时查验）。

（2） 设立24小时服务电话，设备故障应在接到报修后30分钟内响应，24小时内修复。

（3） 每季度进行一次全面维护保养，并向甲方提交报告。

6.3安全管理与责任：

（1） 乙方是项目运营期间安全生产的唯一责任主体，必须建立完善的安全管理制度和应急预案，定期组织演练。

（2） 因充电设施、乙方操作或管理原因引发的一切安全事故（包括但不限于火灾、触电、财产损失、人身伤害），其全部责任及损失由乙方承担。若因此给甲方或任何第三方造成损失，乙方应负责全额赔偿，并承担甲方因此支出的律师费、诉讼费、保全费等一切费用。

（3） 乙方应购买并保持整个合作期有效的公众责任险和产品责任险（每次事故赔偿限额不低于人民币500万元），保单复印件交甲方备案。

（4） 如因乙方工作人员的职务行为给甲方或第三人造成的损害和损失的，乙方自行承担后果和责任，并赔偿甲方或第三人的损失。乙方工作人员在工作期间出现的一切人身安全事故均由乙方自行承担。

（5） 如因乙方人员的非职务行为给甲方或第三人造成的损害和损失的后果和责任，由责任人自己承担，乙方协助甲方或第三人向责任人追偿。如追偿未果，乙方承担法律规定的相关责任。

6.4人员管理：乙方派驻现场的服务人员应统一着装、文明服务，并报甲方备案。乙方应负责其员工的全部用工责任。

第七条 收费标准

7.1 收费标准：乙方必须严格执行以下收费标准，未经甲方书面同意不得擅自调整。乙方必须保证不得设置任何形式的强制充值、消费陷阱或押金。

（1） 新能源汽车：充电服务费与电费合并计价，单价不得高于1元/度。

（2） 电动自行车：服务费与电费合并计价，单价不得高于1.14元/度。

7.2电费结算：甲方按 0.57元/度的标准向乙方收取电费。乙方应在充电设施总进线端安装经计量部门检定合格的电表。电费按月结算。

第八条 履约保证金

8.1 保证金金额与缴纳：为担保乙方全面、诚信地履行本合同项下义务，乙方应于本合同生效之日起五个工作日内，向甲方一次性支付履约保证金人民币壹万元整（¥10,000.00）。

8.2 扣除与补足：

（1） 若乙方发生本合同第九条约定的违约行为，甲方有权根据违约情形直接扣除部分或全部履约保证金，用于抵扣违约金、赔偿金或甲方因此产生的其他费用。

（2） 保证金被扣除后，乙方应在甲方书面通知后五个工作日内补足至本合同约定金额。逾期未补足的，视为严重违约。

8.3 返还：本合同合作期限届满或正常终止，且乙方已完全履行合同全部义务（包括但不限于付清所有费用、完成资产处置约定）后，甲方应在三十个工作日内，将履约保证金余额（如有）无息退还给乙方。

第九条 双方权利与义务

9.1 甲方权利与义务

（1） 对乙方的建设、运营、服务、安全、卫生等进行监督、检查，并提出整改意见。

（2） 协调校内相关部门，为项目提供必要的场地与电力基础条件。

（3） 在校园规划调整等必要时，有权要求乙方在指定期限内搬迁充电设施，双方应另行协商合理补偿方案。

（4） 按本合同约定收取场地使用费及电费。

9.2 乙方权利与义务

（1） 按时、按质、按量完成项目建设（含硬化工程），并负责长期运营维护。

（2） 严格遵守校园管理规章制度，服从甲方的监督管理。

（3） 独立负责用户咨询、投诉处理，并建立服务台账。

（4） 保证其提供的设备、技术及服务不侵犯任何第三方知识产权。

（5） 未经甲方书面同意，不得将本合同项下任何权利义务转让、分包或转包给第三方。

第十条 违约责任

10.1 任何一方无正当理由单方面终止合同，应向对方支付相当于六个月场地使用费预估金额的违约金。

10.2 乙方出现以下情形，甲方有权要求其限期改正。逾期未改的，甲方有权单方解除合同：

（1） 擅自提高收费标准或变相损害用户利益的；

（2） 因维护不及时，导致充电设施大面积（超过30%）无法正常使用超过48小时的；

（3） 发生安全责任事故，对校园安全造成重大影响或隐患的；

（4） 擅自转让、分包项目或抵押项目资产的；

（5） 拖欠场地使用费或电费超过30日的。

（甲方有权根据本条直接自履约保证金中扣收本条约定的违约金。）

10.3 如因乙方违约而导致合同解除的，该设备及附属设施无偿归甲方所有，除此之外乙方还应承担相应违约金。

10.4甲方有权根据乙方违约情节，直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金。保证金不足以覆盖的，甲方仍有权向乙方继续追偿。

第十一条 不可抗力

因战争、地震、重大流行性疾病等不可抗力事件导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供证明，可部分或全部免除违约责任。双方应协商决定是否延期履行或终止合同。

第十二条 合同终止与资产处置

合同期满或提前终止后，运营方将本项目全部充电设施（含附属设施及投资的硬化路面）无偿、完好地移交给校方。运营方负责办理必要的移交手续，并保证校方能继续无障碍使用。

（1）移交范围：乙方同意，在合同终止之日，将本项目项下全部充电设施资产（包括但不限于充电桩主机、配电设施、电缆、车棚、监控系统等所有附着于甲方场地且为乙方投资建设的设备与构筑物）无偿、完好地移交给甲方。

（2）移交标准：

·所有设备均处于可正常使用的状态。

·乙方向甲方提供全部设备的技术图纸、操作手册、后台管理系统最高权限账号及密码、设备维修专用工具等。

·乙方负责对甲方指定人员进行不少于5个工作日的免费技术培训。

（3）乙方保证：保证所移交资产权属清晰，无任何抵押、质押等第三方权利负担。如因移交资产存在权利瑕疵导致甲方遭受损失，乙方承担全部赔偿责任。

（4）程序：双方在合同终止或提前解除后15个工作日内，共同清点资产并移交。如乙方不予配合，则甲方有权自行处置。

第十三条 争议解决

因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

14.2 招租文件、乙方的响应文件及澄清承诺、双方往来书面文件、本合同附件均为本合同不可分割的组成部分。

14.3 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

附件：项目运营维护与服务承诺书（由乙方出具）

甲方：开封大学（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：________

日期：____年__月__日

乙方：________（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：________

日期：____年__月__日