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开封工程职业学院（二期）项目第一标段
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第一章  招标公告

开封工程职业学院（二期）项目第一标段招标公告
1.招标条件

本招标项目开封工程职业学院（二期）项目已由开封市祥符区发展和改革委员会以2603-410212-04-01-543294批准建设，投资项目在线审批监管统一代码为2603-410212-04-01-543294，招标人为开封产教一体教育投资有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现在开封市公共资源交易中心交易平台（以下简称电子招标投标交易平台）对该项目进行公开招标。本项目招标文件已于2026年 月 日至2026年 月 日在开封市公共资源交易信息网完成公示，交易平台网址为 http://www.kfsggzyjyw.cn。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：开封工程职业学院（二期）项目

2.2 项目编号：XJGL-2601037

2.3项目概况及建设内容：项目规划总占地面积273960.19㎡(约合410.94亩)。地上建筑主要包含食堂，学习中心，教学实训楼，学生宿舍楼，单身教师宿舍楼，对外交流中心，大门，变电房、弱电机房、开闭所、泵房、消防水池等配套用房，架空层；地下主要包含地下车库及人防。同时配套建设项目区内道路、广场、停车场、绿化，并修建项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施工程。本项目主要能源消耗种类为电力，年综合能源消耗量约为890.55吨标准煤，年耗电量约为724.61万千瓦时。

2.4项目总投资：112622.03万元；第一标段：82966.38万元。
2.5建设地点：开封市祥符区产城融合示范区融合大道以北，拓新路以西，满江路以南。

2.6标段划分：本项目共划分三个标段

第一标段：地上建筑主要包含食堂，学习中心，教学实训楼，学生宿舍楼，单身教师宿舍楼，对外交流中心，大门，变电房、弱电机房、开闭所、泵房、消防水池等配套用房，架空层；地下主要包含地下车库及人防。同时配套建设项目区内道路、广场、停车场、绿化，并修建项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施施工程总承包（EPC）。
2.7工程质量：

第一标段：设计质量标准达到国家现行法律法规及技术标准要求；工程建设质量达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准；

2.8计划工期：

第一标段：730日历天；

2.9招标范围：

第一标段：本标段采用工程总承包模式（EPC），包含本标段建设范围内设计、采购、施工及保修服务。
3.投标人资格要求

第一标段：

3.1投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（若为联合体投标，联合体各方均应具有独立法人资格）； 

3.2投标人应同时满足以下资格要求：①设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质或工程设计综合资质甲级；②施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

3.3投标人拟派施工项目经理及设计负责人资格要求：拟派施工项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师证书和高级及以上职称证书，并具有有效的安全生产考核合格证书，拟任施工项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理；拟派项目设计负责人须具有一级注册建筑师证书和高级及以上职称证书；拟派施工项目经理及设计负责人须是本单位正式职工，提供人员劳动合同和在本公司2026年06月以来缴纳的社保证明，新入职员工提供入职以来的社保证明；（提供由社保部门盖章出具的在本单位缴纳社保的证明文件扫描件或在社保部门官方网站下载（网页截图）的带有社保机构印章的证明材料）；

3.4拟派施工技术负责人须具有高级及以上职称证书，须是本单位正式职工，提供人员劳动合同和在本公司2026年06月以来缴纳社保证明，新入职员工提供入职以来的社保证明；（提供由社保部门盖章出具的在本单位缴纳社保的证明文件扫描件或在社保部门官方网站下载（网页截图）的带有社保机构印章的证明材料）；

3.5财务要求：2023、2024、2025年度财务状况良好，没有财产被接管冻结状况。（提供2023、2024、2025年度经会计师事务所或审计部门所审计的财务报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报告；如投标人为联合体，则仅需牵头人提供）；
3.6信誉要求：投标人（如为联合体投标的，联合体各方均需查询）及其法定代表人和拟派项目经理、设计负责人不得存在以下情形之一：

3.6.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的，存在不良行为记录的；

3.6.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

3.6.3被列入 中国执行信息公开网“失信被执行人”且在管理期限内的，被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体”的（查询网站：“失信被执行人”为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，“重大税收违法失信主体”为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn））查询；

3.6.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间之前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其投标资格应予以否决。

招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档，以查询复核结果为准，查询信息的截止时间为投标截止时间。

3.7执行的招标投标/政府采购政策资格要求： / 。  

3.8本标段接受联合体投标，但联合体内的成员数量不得超过3家（含联合体牵头人）。联合体投标的，还应满足下列要求：

（1）以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；

（3）以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动；

（4）联合体牵头人必须是施工单位。牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖章。

（5）以联合体形式参加招标活动的，牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会员系统中凭 CA 数字证书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。

3.9本项目共划分为3个标段，各投标人均可就本招标项目上述标段中的3个标段投标，但最多允许中标 1标段。

3.10其他要求：

3.10.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图，如投标人为联合体，联合体各方均需提供）；

3.10.2投标人近三年内没有骗取中标和严重违约及重大安全事故、重大工程质量问题；没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；参加本次投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，如投标人为联合体，联合体各方均需提供）。
注：

（1）招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查，发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的，招标人将取消中标候选人资格，并将违法违规情况移交至行政监督部门。

（2）合同签订前，招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查，发现有虚假或不实信息的，招标人将取消其中标人资格，并重新组织定标或重新招标。
4.招标文件的获取

4.1时间： 2026年 月 日00时01分至 2026 年 月  日9时 29分（北京时间，下同）。
4.2方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥,凭 CA密钥登录开封市公共资源交易网会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。
4.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件；
4.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息；投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。
4.5招标文件印刷、邮寄费（如有）：0元。

5.投标文件的递交

5.1电子投标文件上传截止时间：2026年 月  日9时30分
5.2投标文件的递交方式：投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

5.3电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、询问等（系统解密时长默认为40分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）。
5.4加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5.5投标人按开标程序自行解密投标文件。

5.6 投标人须缴纳一定数额的投标保证金。

5.7本项目采用评定分离的定标原则。

5.8 本项目中标方需向招标人缴纳10%履约保证金。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》《开封市产城融合示范区管理委员会官网》上发布。

7.其他补充事宜

投标人和其他利害关系人在招标过程中如有异议请按照相关法律法规的规定，通过电子招标投标交易平台依法向招标人提出异议。

8.联系方式

招标人（异议受理单位）：开封产教一体教育投资有限公司
地  址：河南省开封市产城融合示范区西姜寨镇融合大道6号
联系人：张先生
电  话：0371-22709398
电子邮件：/
招标代理机构：河南星际项目管理有限公司
项目负责人：李兵旺
项目组其他成员：刘振亚、张婷婷
地  址：郑州市金水区中州大道1188号置地广场B座8楼
联系人：李兵旺、刘振亚、张婷婷
电  话：0371-65716639、15939988671
电子邮件：xjxmgl@163.com

监督单位（投诉受理单位）： 开封市产城融合示范区项目建设服务中心
地  址：河南省开封市祥符区西姜寨乡马庄南路1号
电  话：0371-22250052

2026年      月       日    

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：开封产教一体教育投资有限公司
地  址：河南省开封市产城融合示范区西姜寨镇融合大道6号

联系人：张先生
电  话：0371-22709398

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：河南星际项目管理有限公司
地址：郑州市金水区中州大道1188号置地广场B座8楼
项目负责人：李兵旺
项目组其他成员：刘振亚、张婷婷

联系人：李兵旺、刘振亚、张婷婷
联系方式：0371-65716639、15939988671

	1.1.4
	招标项目名称
	开封工程职业学院（二期）项目

	1.1.5
	项目建设地点
	开封市祥符区产城融合示范区融合大道以北，拓新路以西，满江路以南

	1.1.6
	项目建设规模
	项目规划总占地面积273960.19㎡(约合410.94亩)。地上建筑主要包含食堂，学习中心，教学实训楼，学生宿舍楼，单身教师宿舍楼，对外交流中心，大门，变电房、弱电机房、开闭所、泵房、消防水池等配套用房，架空层；地下主要包含地下车库及人防。同时配套建设项目区内道路、广场、停车场、绿化，并修建项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施工程。本项目主要能源消耗种类为电力，年综合能源消耗量约为890.55吨标准煤，年耗电量约为724.61万千瓦时。

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹资金；100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本标段采用工程总承包模式（EPC），包含本标段建设范围内设计、采购、施工及保修服务。


	1.3.2
	计划工期
	计划工期：730日历天

计划开工日期：  /  年  / 月   /  日

计划竣工日期：  /  年  /  月  /  日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：  /                     

	1.3.3
	质量要求
	设计质量标准达到国家现行法律法规及技术标准要求；工程建设质量达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	☑同招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑同招标公告

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	详见投标人须知“总则”正文1.4.3

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织：自行踏勘

	1.10
	分  包
	☑允许，不允许违法分包

	1.11.1
	实质性要求和条件
	投标文件应对招标文件的“实质性要求和条件”作出满足性的响应，即投标文件中的工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围不得出现或存在不利于招标人的偏差，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

	1.11.3
	偏离
	不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）：        
1.投标文件没有投标人法定代表人或授权委托人签名或电子签章和投标人电子签章的；
2.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
3.投标文件中载明的质量等级达不到招标文件规定的质量等级；
4.投标文件附加有招标人不能接受的条件的；
5.投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；
7.投标人名称或组织结构与投标申请时不一致的；
8.投标行为违反招标投标法以及相关法律法规和规定的；
9.明显不符合技术规格、技术标准的要求；
10.投标报价超出投标最高限价或招标控制价的；

11.硬件特征码与其他公司一致的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人对招标文件进行的澄清或者修改内容均构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间前10日

	
	
	形式：通过《开封市公共资源交易信息网》系统内提出

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	1.《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》《开封市产城融合示范区管理委员会官网》等媒介发布
2．投标截止时间15日前（影响编制投标文件的）

	2.3
	招标文件修改发出的形式
	1.《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》《开封市产城融合示范区管理委员会官网》等媒介发布
2．投标截止时间15日前（影响编制投标文件的）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为需要提交的其他证明材料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税率按照国家规定计取，包含在投标报价中，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，不含税价格不因国家税率变化而变化，税金金额随着国家规定的税率确定。

	3.2.3
	报价方式
	设计费单价方式；工程总承包费率方式

	3.2.4
	最高投标限价
	招标控制价（最高限价）：

设计费最高限价： 43 元/平方米。其中：整体方案、初步设计、报规： 17 元/平方米；施工图设计、深化设计： 26 元/平方米
工程建安费最高限价（费率报价）：
竣工审计结算价的 98 %。

工程建安费结算价=相关部门竣工审计结算价*中标费率。

投标人报价不得超过最高限价，超过最高限价的按无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 

（2）投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。 

（3） 投标人的投标报价均包括完成招标范围内的总承包内容的全部费用。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是完成招标人规定的招标范围及工期的全部费用，不得以任何理由予以重复。

（4）投标人应按招标文件的要求,并结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，考虑风险因素自主报价。 

（5）最终结算价以各方认可的第三方社会造价咨询机构审定结果为准（以政府主管部门要求为准）

	3.3.1
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起计算90日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金： 
 EQ \o\ac(□,√)要求，
1.投标保证金的金额：大写：捌拾万元整；小写：800000.00 元
2.投标保证金的形式：银行转账或电子保函 
（投标人从基本账户以银行转账的方式缴纳或电子保函，转账需备注“xxx项目xx标段保证金”，项目名称过长可备注简称）。
2.1 银行转账：请登录开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/15732.jhtml），各潜在投标人应按照《保证金缴纳绑定操作指南》进行操作，否则因此造成的后果责任由投标人自行承担。
2.2 电子保函： 根据开封市公共资源交易中心《关于电子保函上线试运行的通知》投标人也可以电子保函的形式替代投标保证金，参加本项目 。具体操作详见：
http://www.kfsggzyjyw.cn/kfzytz/26107.jhtml（附件：电子平台保函操作手册）完成电子保函绑定业务后，下载“投标保函”替代附在电子投标文件中即可。 
3.投标保证金的退还按相关法律法规执行。投标人无需现场办理退还手续，可自行查询是否到账。 
4.投标保证金递交截止时间同投标截止时间。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）有《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定的不予退还的其他情形。

（2）其他情形

中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

法律法规和招标文件规定的其他情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023、2024、2025年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2023年1月1日以来（招标文件资格要求及评标办法要求另有规定的，从其约定）

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许，评审和比较方法见第三章“评标办法”

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求、

投标文件签字或盖章要求
	证书证件：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，按照招标文件中要求投标文件采用企业和个人数字证书，在相应位置加盖电子签章；法定代表人身份证明书或授权委托书，以及投标文件签章及内容均应符合格式要求，否则投标文件无效。

	
	
	签字或盖章：按招标文件要求在相应位置加盖个人电子签章或签字并加盖单位电子章。由投标人的法定代表人加盖电子签章或签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖电子签章或签字的，应附由法定代表人签署的授权委托书。若联合体投标，除联合体协议书外，涉及到填写投标人名称盖章处需填写联合体各成员单位名称并加盖联合体牵头方电子签章。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	1.投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并有投标人的法定代表人或委托代理人电子签章和盖单位电子签章。

2.请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3.请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5.投标人应在投标文件递交的截止时间之前，按程序完成投标保证金绑定。

6.投标人应按开标程序解密电子投标文件。

备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。

7.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

8.投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年  月  日09时30分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

	5.2(6)
	信用信息查询
	开标当天招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道查询本项目招标公告（或投标邀请书）“3.6信誉要求”的内容。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人代表 2 人，技术、经济等方面专家 5 人，共 7 人组成； 

经济技术专家确定方式：

☑从河南省综合评标专家库随机抽取

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	☑执行评定分离的，中标候选人数量：  详见评标办法及定标办法 

	7.1.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介： 《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》《开封市产城融合示范区管理委员会官网》 

公示期限： 3 日（不少于3日）。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	7.4.2(1)
	定标委员会的组建

（评定分离法适用）
	定标委员会由招标人负责组建，定标委员会成员数量为 5 人。具体内容详见附件

	7.4.2(2)
	定标方式（评定分离法适用）
	定标委员会按下列方法确定中标人：

□核查随机法

☑票决法

□集体议事法 

□其他方法

具体内容详见附件

	7.4.2(3)
	定标因素及具体内容

（评定分离法适用）
	定标因素及具体内容：   详见附件 。

具体内容详见附件

	7.5.1
	中标通知结果公示

（评定分离项目）
	公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》《开封市产城融合示范区管理委员会官网》
期限：3日

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□不要求

☑要求，由中标单位向招标人支付履约保证金：

履约保证金的形式：现金、银行保函或担保公司保函；

履约保证金的金额：中标价的10％；
履约保证金的期限：中标通知书发出后、合同签订前

履约担保退还时间：工程验收合格后，向中标人退还履约保证金。

注：中标单位未按照规定的金额、形式提交履约保证金的，将取消中标人资格。

	8.1
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）通过初步评审的投标人少于3个的，按投标人须知前附表处理；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目业绩指标是指： 合同金额不低于6亿元以上（含6亿元）的房屋建筑类施工业绩  。

招标人提出业绩要求时不得超过本次招标规模（其中，以建筑面积、工程造价、合同金额作为业绩指标条件的，不超过本次招标规模的80%）

	10.2
	项目参与各方信息
	代建单位：   /    

设计单位：    /   
造价咨询单位： /   
监理单位：    /     

其他单位：  /   

	10.3
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	☑否

□是，具体要求：                         。

	10.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.5
	执行招标投标/政府采购

政策措施
	（1）智能建造

☑无要求  

□有要求

智能建造的要求：

   关于智能建造要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”  

（2）绿色建筑

☑无要求

□有要求

绿色建筑等级要求： □基本级 □一星级

                  □二星级 □三星级

绿色建材要求：               

关于绿色建筑要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”

（3）装配式建筑要求

☑无

□装配式比例：        
关于装配式建筑要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”

（4）支持创新要求

☑无

□创新要求：        
关于支持创新要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”

（5）促进中小型企业发展政策

☑无

□具体要求：         
（6）需要落实的其他招标投标政策

☑无

□具体要求：         

	10.6
	远程异地评标
	□否

☑是，具体要求： /  

	10.7
	安全文明施工要求
	以合同规定为准

	10.8
	危险性较大的分部分项

工程
	☑不涉及

	10.9
	招标代理费
	由各标段中标人支付，具体金额或计算标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）规定计取。各标段中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付。[image: image2.jpg](J)XINcums






	10.10
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.11
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.12
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13
	招标人补充的其他内容

	10.13.1
	项目主要管理人员（如有）
	招标人参考《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》DBJ41/T141-2024明确相关要求。

要求：    /      

	10.13.2
	工程预付款
	□无

□有，支付方式：

支付比例：以合同约定为准

	10.13.3
	工程进度款的支付
	□按月支付工程进度款：

□按工程节点支付工程进度款：

□其他方式：以合同约定为准

	10.13.4
	开标程序
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、询问等（系统解密时长默认为40分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）。

2.开标程序
2.1 本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。
主持人按下列程序进行开标：
（1）电子开标；
（2）电子投标文件解密；
（3）网上开标异议；
（4）开标结束。

	10.13.5
	定标
	本项目将通过票决法进行定标，评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。定标过程在招标人应当收到评标报告后10日内完成。

	10.13.6
	质疑或异议的递交
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办〔2020〕13号）的规定：

递交质疑或投诉的方式：

1.递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“工程建设项目质疑注意事项”/“工程建设项目投诉注意事项”）

2.递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）

	10.13.7
	硬件特征码
	投标人应独立制作和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”的围标串标行为所造成的不良后果，对于被认定存在“硬件特征码一致”的围标串标行为的投标人，禁止其一年内在开封行政区域参与招标投标活动并在网上予以通报。

	10.13.8
	特别提示
	各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。

投标人应自系统发出30分钟（具体时间以评标委员会发出的澄清设置时间为准）作出响应，由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

其他未尽事宜，按国家相关法律法规执行。


附件：定标办法：
定标办法（票决法）

1.定标依据
本次定标办法的制定依据下列文件进行：

1.《中华人民共和国招标投标法》；

2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

3.《国务院办公厅转发住房和城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》(国办函〔2019〕92号)；

4.《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》(建市规〔2019〕11号)；

5.《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》；

6.本项目招标文件；

7.评标委员会推荐的合格中标候选人名单；

8.招标投标全过程资料；

9.其他有关法律法规和相关制度。

2.定标原则
遵循公开透明、科学规范、廉洁高效的原则，综合考虑信用、履约等因素，通过票决法确定中标人。招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易中心应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。

3.定标办法
定标程序由定标委员会采用票决法，优中选优，选出中标人。定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的,取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。
4.定标委员会的组建
招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议。定标工作由定标委员会独立完成。

定标委员会成员数量为5人及以上单数，本单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

定标委员会成员应当对定标过程保密,对所提出的定标意见承担个人责任,不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。

5.核查内容
在定标会议前，由定标委员会对中标候选人进行定标核查，核查内容包括：

①信用信息：投标人（如为联合体投标的，联合体各方均需查询）及其法定代表人和拟派项目经理、设计负责人不得存在以下情形之一：

被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的，存在不良行为记录的；

被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

被列入 中国执行信息公开网“失信被执行人”且在管理期限内的，被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体”的（查询网站：“失信被执行人”为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，“重大税收违法失信主体”为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn））查询；

投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图，如投标人为联合体，联合体各方均需提供）；

③营业执照、资质证书、安全生产许可证符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

④项目经理注册证书及安全生产考核合格证、技术负责人职称证、设计负责人资格证及职称证、项目其他人员资格证符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

⑤社保证明：项目经理、设计项目负责人、其他项目人员、委托代理人符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

⑥财务状况符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

⑦企业业绩：投标人企业业绩；
⑧方案：设计方案、总体施工组织布置及规划、主要施工方案与技术措施、工期保证体系及保证措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护、水土保持保证体系及措施、采用新工艺、新技术、新设备、新材料等、文明施工、环境保护、文物保护管理体系及措施、项目风险预测与防范，事故应急预案等是否符合本项目实际情况进行核查，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过。

注：以上核查内容应按照招标文件要求在投标文件中附相应证明材料的扫描件。

定标委员会查实有中标候选人存在影响中标结果的违反法律、法规及招标文件相关规定，不符合中标条件的，不得进入定标程序。

定标委员会在核查过程中对存在问题的中标候选人发出质询，由中标候选人在规定的时间内进行回复，超出规定时间回复或回复内容不符合违反法律、法规及招标文件相关规定的视为资料造假、欺骗中标，并主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。

经核查后合格的中标候选人即可进入定标程序，如经核查合格的中标候选人数量少于3家，招标人应重新招标。

定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现中标候选人确有问题的，应当主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。

6.定标因素：
	序号
	评审因素
	评审标准

	分值组成
（总分100分）
	1.报价（30分）
2.综合实力（15分）
3.设计方案（15分）
4.施工组织设计（40分）

	1
	报价（30分）
	1.参与评标基准值修正的有效投标人报价的确定： 

①参与评标基准值计算的有效投标人报价超过5个时，去掉一个最高值，去掉一个最低值之后，取其算术平均值。 

②参与评标基准值计算的有效投标人报价不超过5家时（含5家）时直接取有效投标人报价算术平均值。 

2.评标基准值的计算： 

评标基准值=参与评标基准值计算的有效投标人报价的算术平均值×50%+招标控制价×50%。

3.偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价

4.投标人投标报价等于评标基准价得满分30分；
①投标人投标报价每低于评标基准价1%，在30分基础上扣0.5分，扣完为止；

②投标人投标报价每高于评标基准价1%，在30分基础上扣1分，扣完为止。

注：①不足1%采用内插法计算，得分保留小数点后2位。

②设计费报价不参与报价得分计算。

	2
	综合实力（15分）
	1.投标人（如联合体投标，联合体牵头人提供）自2021年1月1日以来获得过工程工法或发明专利，每有一个得2分，最高得10分。（以获奖证书或发证机关签发的文件为准）。

2.投标人（如联合体投标，联合体牵头人提供）具有有效的AAA级信用等级证书得3分，自2020年1月1日以来获得过国家优质工程奖，每有一个得2分。此项最高得5分。（以获奖证书或发证机关签发的文件为准）

	3
	设计方案（15分）
	项目理解（0-2分）：对上位规划的理解，合理清晰的项目定位。内容完整、编制科学、详细、具体、合理得2分；内容较完整、编制较科学、较详细、较具体、较合理得0.5—1.5分；不详细、不合理得0分。

	
	
	设计理念（0-4分）：明确清晰的设计概念，与项目定位相符合。内容完整、编制科学、详细、具体、合理得4分；内容较完整、编制较科学、较详细、较具体、较合理得1—3分；不详细、不合理得0分。

	
	
	设计风格（0-2分）：体现建筑的地域性，与建筑功能和周边环境相匹配，充分体现设计特点。内容完整、编制科学、详细、具体、合理得2分；内容较完整、编制较科学、较详细、较具体、较合理得0.5—1.5分；不详细、不合理得0分。

	
	
	规划设计（0-3分）：规划布局科学合理，充分响应任务书要求。内容完整、编制科学、详细、具体、合理得3分；内容较完整、编制较科学、较详细、较具体、较合理得1—2分；不详细、不合理得0分。

	
	
	功能布局（0-4分）：完整、详细、充分的功能设计表达，分区明确，布局合理。内容完整、编制科学、详细、具体、合理得4分；内容较完整、编制较科学、较详细、较具体、较合理得1—3分；不详细、不合理得0分。

	3
	施工组织设计（40分）
	总体施工组织布置及规划
	对本项目有清晰的认识，项目总体目标明确，施工准备工作安排充分合理，项目部组织机构体系配置合理，针对本项目的施工区段划分合理有效，施工流程清晰明确、整体施工进度计划安排科学可行。（0-5分）

	
	
	主要施工方案与技术措施
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工重难点分析及解决措施。（0-8分）

	
	
	工期保证体系及保证措施
	工期保证体系健全，工期保证措施合理且有针对性，施工横道图与网络计划图关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。（0-5分）

	
	
	质量管理体系与措施
	组织机构形式合理，质量管理目标明确，质量管理组织体系健全，质量管理制度完善，质量管控流程清晰，质量保证措施具体可行，有针对性的成品保护方案。（0-5分）

	
	
	安全管理体系与措施
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。（0-5分）

	
	
	环境保护、水土保持保证体系及措施
	有明确管理人员和操作人员的环境保护、水土保持职责，建立完善的环境保护、水土保持管理体系，并形成良好运行机制，制定环境保护检查、培训、考核等管理措施，采用先进的环境保护、水土保持技术，针对施工过程中的噪音、扬尘、水土流失等污染进行有效的控制，制定针对环境污染等突发事件的应急预案，确保能够及时处理。（0-3分）

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料等
	施工过程中根据新工艺、新技术、新设备新材料的运用情况和是否满足施工需求，先进合理可行。（0-3分）

	
	
	文明施工、文物保护管理体系及措施
	文明施工、文物保护管理目标明确，管理体系健全，管理人员职责明确，管理制度完善，具有先进，可行的管理措施。（0-3分）

	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，事故应急预案可行且有针对性。（0-3分）


7.定标报告
定标委员会按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。

定标报告包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。

招标人在收到定标报告之日起 3 日内发布中标结果公示，公示期不少于 3 日。中标结果公示载明定标时间、定标地点、定标方法、中标候选人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人等信息；中标候选人的核查、考察、比较优势；核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。

8.定标后结果处置
确定的中标人经公示后无其他问题，可以发放《中标通知书》。

对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在已入围的中标候选人中重新选取确定中标人，也可以重新组织招标。

对中标人以资金、技术等非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法依规进行处理。

9．中标人公示媒介
在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》《开封市产城融合示范区管理委员会官网》同时发布
1.总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于资格后审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理要求：见投标人须知前附表；

（6）项目主要管理人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系（适用于执行中小企业政策且专门面向中小企业招标的项目）；

（4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审的优惠政策（适用于执行中小企业政策，非专门面向中小企业招标的项目）；
若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（适用于执行中小企业政策项目）

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

为本招标项目的监理人；

为本招标项目的代建人；

为本招标项目的招标代理机构；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或设计或造价咨询同为一个法定代表人；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询存在控股或参股关系；

为本招标项目前期准备提供设计或造价或咨询服务的；

被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的；

被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的；
投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的；
在最近三年内发生重大工程质量或安全事故问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单且在管理期限内的；

被发现投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的；

投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的；

被发现有近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为且在处罚期内的；

违反法律法规、规章或无正当理由放弃中标资格，被行业主管部门限制投标且在处罚期内的；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）技术标准和要求

（6）投标文件格式
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）联合体协议书

（5）投标保证金

（6）设计方案

（7）施工组织设计

（8）项目管理机构

（9）资格审查资料
（10）其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写已标价工程量清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中其他地方的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示结束后1个工作日内，向未中标人退还投标保证金；最迟将在与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书和安全生产许可证等材料的复印件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报告。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附满足本章第1.4.1项规定的证明材料复印件或扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附满足本章第1.4.1项规定的证明材料复印件或扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “项目管理机构组成表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目经理和其他主要管理人员的相关信息。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件复印件或扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、加密、标记和递交。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，因投标人原因造成投标文件未能解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标继续进行；

（4）公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、工期及其他内容；

（5）开标结束；

（6）招标人或招标代理机构按投标人须知前附表规定查询相关信息。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者对该项目有监督职责的行政主管部门的工作人员；

（3）与投标人有经济利益等利害关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）招标项目代理机构的在职人员作为评标专家的；

（6）法律法规和规章规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 评标报告审查

招标人在发布中标候选人公示前应当对评标委员会提交的书面评标报告进行审查，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标

7.4.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4.2 招标人采用评定分离方式确定中标人的，按下列程序进行：

（1）定标委员会的组建：见投标人须知前附表；

（2）定标方式：见投标人须知前附表；

（3）定标因素及具体内容：见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 中标结果公示（评定分离项目）

7.5.1招标人在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标人，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

7.5.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）通过初步评审的投标人少于3个的，按投标人须知前附表处理；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款、第7.2款、第7.5款（评定分离项目）的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（参考格式）
       （项目名称）   标段施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：                                
（一）唱标记录

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底（如果有）
	


（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                记录人：                 监标人：               

       年      月      日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）  或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日

     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

      （项目名称）      标段施工招标评标委员会

  （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位公章）

      年       月       日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）      标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （签字）      

      年     月     日

附表四：中标通知书

中标通知书

               （中标人名称）：

你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）       标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                     元。

工    期：                     日历天。

工程质量：符合                         标准。

项目经理：               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）    

法定代表人：               （签字）       

         年     月     日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

                      （未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       标段施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！
招标人：               （盖单位章）        

法定代表人：               （签字）        

       年       月       日

附表六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

你方       年      月       日发出的       （项目名称）      标段施工招标关于

                         的通知，我方已于       年       月       日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）     

       年       月       日      

附表七：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容，装订和递交要求等给予具体规定。

第三章  评标办法（合格制）

评标办法前附表

注：1.评标办法前附表内容与评标办法正文内容不一致时以本表内容为准。

2.评标办法前附表中涉及到的有关内容均应体现在投标文件中。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项投标文件签字或盖章要求

	
	
	投标文件格式
	满足第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（若有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审
标准
	营业执照
	提供合法有效的营业执照

	
	
	资质要求
	满足“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	项目经理及负责人
	满足“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	满足“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	满足“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	满足“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	满足“投标人须知前附表”1.3.1项规定

	
	
	工期
	满足“投标人须知前附表”1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	满足“投标人须知前附表”1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	满足“投标人须知前附表”3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	满足“投标人须知前附表”3.4.1项规定

	
	
	报价
	不超过招标人公布的招标控制价或最高限价，否则视为废标


	条款号
	评审因素
	编列内容

	2.2(1)
	技术部分

	设计方案
	工程设计方案体现出项目理解（对上位规划的理解，合理清晰的项目定位）、设计理念（明确清晰的设计概念，与项目定位相符合）、设计风格（体现建筑的地域性，与建筑功能和周边建筑相匹配，充分体现设计特点）、规划设计（规划布局科学合理，充分响应任务书要求）、功能布局（完整、详细、充分的功能设计表达，分区明确，布局合理）。否则不合格。

	
	
	施工组织设计
	总体施工组织布置及规划
	有总体施工组织布置及规划；否则不合格

	
	
	
	主要施工方案与技术措施
	有主要施工方案与技术措施（含冬、雨季施工）；否则不合格

	
	
	
	工期保证体系及保证措施
	有工程进度计划及工程进度计划措施；否则不合格

	
	
	
	质量管理体系与措施
	有质量管理体系与管理措施；否则不合格

	
	
	
	安全管理体系与措施
	有安全管理体系与措施；否则不合格

	
	
	
	环境保护、水土保持保证体系及措施
	有环境保护、水土保持保证体系及措施；否则不合格

	
	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料等
	有采用新工艺、新技术、新设备、新材料等措施；否则不合格

	
	
	
	文明施工、环境保护、文物保护管理体系及措施
	有文明施工、环境保护、文物保护管理体系及措施；否则不合格

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	有项目风险预测与防范，事故应急预案；否则不合格

	2.2(2)
	综合部分

	企业业绩
	提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过合同金额不低于6亿元以上（含6亿元）的房屋建筑类施工业绩一个。（以联合体投标的，由联合体牵头人提供）。业绩证明材料须提供合同或中标通知书。
不提供、证明资料不齐全的视为不合格。

	
	
	项目管理机构
	施工项目机构组成符合工程需要，专业配套齐全（施工员、质检员（质量员）、造价员（造价工程师）、资料员、安全员）；设计人员专业配备具有相关（建筑、结构、给排水、电气）专业注册证书齐全。否则不合格。

	
	
	履职尽责承诺
	书面承诺技术措施落实到位和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及设计负责人等相关人员）的在岗、更换等履职尽责承诺。
未作出承诺的视为不合格。

	
	
	服务承诺
	有工程质量保修期内、外等服务承诺，在任何情况下（除不可抗力）保质保量按合同工期完成。

以上承诺未做出响应的视为不合格。

	推荐中标候选人
	推荐中标候选人的方法：
1.计算评标基准价：

评标基准价=有效投标报价的算术平均值。有效投标报价是指评审合格的投标人报价。

（计算结果保留2位小数）

2.确定中标候选人：

所有评审结论为合格的投标人的数量为F，评标委员会对合格的投标人报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。

①当F＜3时，招标人应当重新招标。

②当3≤F≤10时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。

③当F>10时，按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算，高于评标基准价差值的绝对值最小的4名投标人和低于（或等于）评标基准价差值的绝对值最小的7名投标人推荐为中标候选人。

注：①高于或低于评标基准价的投标人家数少于应当确定中标候选人数量时，按实际数量推荐中标候选人。

②按照上述原则推荐中标候选人，如若出现投标报价相同且有一名投标人在推荐范围内时，报价相同的投标人也应被推荐为中标候选人，中标候选人数量不限于上述原则规定家数。
③合格的投标报价：为合格的工程建安费报价。


1.评标方法（合格制）
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较，评标方法使用定性评审。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 定性评审标准
（1）技术标：见评标办法前附表。
（2）综合标：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。评标委员会否决投标的，应当在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。评标委员会成员不得有其他不客观、不公正履行职责的行为。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（5）投标人一个标段递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的评审标准进行评审，并对每一评审合格的投标人提出明确的评标结论。评审因素存在不合格的不得推荐为中标候选人。
3.3书面决议
3.3.1评标委员会评审时，出现下列情形之一的，应当由评标委员会全体成员表决，并形成书面决议：
（一）评标委员会否决投标人投标；
（二）电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件做出雷同性提示或预警；
（三）评标委员会修正投标文件的错误，但招标文件不允许修正的除外；
（四）对招标文件中所载事项争议内容的释疑，但释疑不得改变招标文件的实质性内容。
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。
3.3.2评标委员会进行表决的，应当按照下列程序进行：
（一）评标委员会成员分别陈述意见；
（二）集体讨论；
（三）评标委员会成员按照记名投票的方式进行表决，不得弃权；
（四）按照少数服从多数原则形成最终决议。
评标委员会成员的个人意见以及评标委员会最终决议，应当如实记入评标报告。决议不得违反法律法规、规章以及招标文件的规定。
3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5 评标结果
3.5.1评标完成后，评标委员会应当出具书面评标报告，推荐中标候选人。
3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的最新的建设工程施工合同（示范文本）制定。

第五章  技术标准和要求

一、项目概况

1.1项目名称：开封工程职业学院（二期）项目 

1.2项目概况及建设内容：项目规划总占地面积273960.19㎡(约合410.94亩)。地上建筑主要包含食堂，学习中心，教学实训楼，学生宿舍楼，单身教师宿舍楼，对外交流中心，大门，变电房、弱电机房、开闭所、泵房、消防水池等配套用房，架空层；地下主要包含地下车库及人防。同时配套建设项目区内道路、广场、停车场、绿化，并修建项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施工程。本项目主要能源消耗种类为电力，年综合能源消耗量约为890.55吨标准煤，年耗电量约为724.61万千瓦时。

1.3建设地点： 开封市祥符区产城融合示范区融合大道以北，拓新路以西，满江路以南。
1.4工程质量：设计质量标准达到国家现行法律法规及技术标准要求；工程建设质量达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准；
1.5计划工期：

第一标段：730日历天；
二、招标范围
2.1设计内容：包含但不限于本项目规划设计、方案设计。本标段施工图设计、后续施工过程中的优化、深化设计等；并配合完成设计交底、处理有关设计问题、完成施工过程、现场配合、参加竣工验收、交付及工程质保等各阶段服务；满足国家现有技术规范和标准要求并通过政府相关部门设计评审和审批，还应满足发包人的要求（符合国家规范标准前提下的建安费用合理最优原则，即施工图的限额设计）。

2.2工程施工及材料设备采购。包含本项目设计范围内全部工程施工和材料、设备采购等相关内容；并按国家行业标准和规范规定完成各项检验试验、试运验收、项目移交、竣工备案、缺陷责任期修复和质保责任期质保工作；负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。

2.3其他应包含在工程总承包范围的工作内容。
三、质量要求
3.1设计质量标准达到国家现行法律法规及技术标准要求；工程建设质量达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准；
3.2工程所采购的所有材料和设备必须满足国家法律规定和相关质量验收规范，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等证明资料。

第六章 投标文件格式

封面格式

                 （项目名称）     标段
投标文件
项目编号：
         投标人：                         （单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：        （个人电子签章或签名）
         年    月    日

目  录
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明及授权委托书
四、联合体协议书
五、投标保证金
六、设计方案
七、施工组织设计
八、项目管理机构
九、资格审查资料
十、其他资料
一、投标函
                     （招标人名称）： 

1.我方已仔细研究了 
       （项目名称）     （标段）招标文件的全部内容，愿意以竣工审计结算价的        %（小写）         （大写）作为工程建安费报价；以      元/平方米（小写）        （大写）作为设计报价。其中：整体方案、初步设计、报规：    元/平方米；施工图设计、深化设计：    元/平方米。工期           ，质量要求达到            。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，且投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期满前对我方具有约束力。
3.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方同意将按照“投标人须知前附表”规定支付招标代理费用给招标代理公司。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6.                     （其他补充说明）。
投标人：                （单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）
地址：                                           
电话：                                           
邮政编码：                                       

日期：                                           
二、投标函附录
	工程名称
	                 （项目名称）     标段

	投标人
	

	投标范围
	

	工程建安费报价
	大写：                 
小写：                 

	设计费报价
	大写：                 
小写：                 

其中：整体方案、初步设计、报规：    元/平方米；施工图设计、深化设计：    元/平方米。

	投标工期
	

	投标质量
	

	投标有效期
	

	施工项目经理姓名
	
	职称
	
	证书名称及编号
	

	设计负责人姓名
	
	职称
	
	证书名称及编号
	

	备注
	


投标人：                         （单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：     （个人电子签章或签名）
            年      月      日
三、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地    址：                                   

成立时间：              年       月       日
经营期限：                                   

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附法定代表人身份证复印件
（如投标人为联合体，联合体各方均需提供）
投标人：                      （单位电子章）
        年     月     日
（二）授权委托书
本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。
附：被授权人身份证原件扫描件。
（如投标人为联合体，联合体各方均需提供）
投标人：                         （单位电子章）
法定代表人：                     （个人电子签章或签名）
身份证号码：                                
委托代理人：                    （个人电子签章或签名）
身份证号码：                               

                            年    月    日
四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执    份。
联合体牵头人名称： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
            （签字）
联合体成员名称： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
……
                                年       月      日

注：联合体协议可为联合体原件的清晰扫描件，如无联合体可以忽略不填写。
五、投标保证金
投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供投标单位基本账户银行开户许可证明或基本存款账户信息。相应的有效转账或电子保函附证明材料并加盖电子公章。

六、设计方案
（投标人根据各自实际自行编制，格式自拟）

七、施工组织设计
1.投标人编制施工组织设计的要求：施工组织设计应包括但不限于以下内容：
（1）总体施工组织布置及规划；（2）主要施工方案与技术措施；（3）工期保证体系及保证措施（4）质量管理体系与措施（5）安全管理体系与措施（6）环境保护、水土保持保证体系及措施（7）采用新工艺、新技术、新设备、新材料等（8）文明施工、环境保护、文物保护管理体系及措施（9）项目风险预测与防范，事故应急预案
2.施工组织设计除采用文字表述外需附但不限于下列图表，图表及格式要求附后。  

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应递交施工进度网络图和施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行标注施工的各个关键日期。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置，施工总平面图应符合项目特点及施工现场情况。

附表六：临时用地表

	    用途
	面 积（平方米）
	    位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、安全生产考核合格证、职称证、身份证、劳动合同、社保证明等扫描件；设计负责人应附：拟派设计负责人的注册证、职称证、身份证、劳动合同、社保证明等相关证明材料扫描件；施工技术负责人应附职称证、身份证、劳动合同、社保证明等。其他主要人员应附职称证或执业证或上岗证书扫描件。
附表一：拟投入的项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	项目经理
资格证书编号
	
	项目经理
级别
	

	在建或已完工程施工项目情况

	建设单位
	项目名称
	担任职务
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入的技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本工作年限
	

	在建或已完工程施工项目情况

	建设单位
	项目名称
	担任职务
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟派设计负责人简历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表四：项目其他拟派人员组成表
	姓名
	职务
	职称
	证书名称
	证号
	专业
	拟在本项目担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


九、资格审查材料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


后附企业营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。（如投标人为联合体，联合体各方均需提供）

（二）近年财务状况表
应附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，具体年份要求见投标须知前附表，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报告。（如投标人为联合体，则仅需牵头人提供）
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


十、其他材料
1.履职尽责承诺；

2.服务承诺；

3.项目经理无在建承诺；

4.信誉要求：投标人（如为联合体投标的，联合体各方均需查询）及其法定代表人和拟派项目经理、设计负责人不得存在以下情形之一：

（1）被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的，存在不良行为记录的；

（2）被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

（3）被列入 中国执行信息公开网“失信被执行人”且在管理期限内的，被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体”的（查询网站：“失信被执行人”为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，“重大税收违法失信主体”为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn））查询；

（4）投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间之前，查询结果需显示时间。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图，如投标人为联合体，联合体各方均需提供）；

6.投标人近三年内没有骗取中标和严重违约及重大安全事故、重大工程质量问题；没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；参加本次投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，如投标人为联合体，联合体各方均需提供）。

7.投标人应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”的围标串标行为所造成的不良后果。（提供承诺书）

8.定标办法中要求的奖项
9.投标人认为需要提供的其他资料。
附件1：
河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目
招标投标活动承诺书
我单位承诺，在                         项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。
（如投标人为联合体，联合体各方均需提供）
 承诺人：                          （单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
联系电话：                            
                                                     年         月        日
